ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области»

за 2018 год

Ответственный исполнитель: отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области

Дата составления отчета:     28 февраля 2019 года

Начальник отдела организационно-кадровой

работы и информатизации

Глушковского района Курской области                               М.В. Кончукова

Телефон:                                                                         8(47132) 2-16-83

Адрес электронной почты:                                            org307450@yandex.ru

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» достигнутые за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016  № 234(в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 16.11.2016 г.  № 217  утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2017 – 2021 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующую цель:

- Формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Глушковском районе Курской области.

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

развитие технической и технологической основы становления информационного общества;

обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационных систем Глушковского района Курской области.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

-функционирование системы электронного документооборота в Глушковском районе Курской области;

- обеспечение возможности получения в электронном виде государственных и муниципальных услуг, в том числе с элементами межведомственного взаимодействия;

- обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах Глушковского района Курской области;

- минимизация рисков финансовых потерь и социальной нестабильности, которые могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным системам Глушковского района Курской области, искажения или уничтожения обрабатываемых в них информационных ресурсов;

- обеспечение стабильной работы информационных систем Глушковского района Курской области, что в свою очередь позволит органам местного самоуправления муниципального района «Глушковский район» Курской области оказывать услуги населению на необходимом уровне;

- построение единой сети по работе с обращениями граждан государственных органов и органов местного самоуправления Глушковского района Курской области;

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» запланировано выполнение 2 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2018 год. Фактически достигнуты целевые значения по всем показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском района Курской области» за 2018 год (далее – Годовой отчет).

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме 1 «Электронное правительство» в 2018 году выполнено в полном объеме 1 запланированное основное  мероприятие.

В целях продолжения работы по развитию информационного общества обеспечивается функционирование единой информационно-коммуникационной среды Курской области.

Увеличена доля рабочих мест сотрудников Администрации Глушковского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет».

Созданы аккаунты в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», на корторых размещаются информационные материалы о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Организована разъяснительная работа через районные СМИ о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде

По подпрограмме 2 «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» в 2018 году выполнено 1 запланированное основное мероприятия.

В соответствии с действующим законодательством проведены работы по контролю защищенности объектов информатизации обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну.

Обеспечивается  стабильная работа информационных систем Глушковского района Курской области, что в свою очередь позволяет органам местного самоуправления муниципального района «Глушковский район» Курской области оказывать услуги населению на необходимом уровне.

Велись работы по настройке сервера.

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области»

В 2018 году запланированные муниципальной программой  Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IY.  Данные об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2018 года № 31 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» на 2018 год составил 91100 рублей, кассовый расход составил 91082,62 рублей (100% от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования по подпрограмме 1 «Электронное правительство» утвержден в сумме 0 рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 0 рублей.

По подпрограмме 2 «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» утвержден в сумме 91100 рублей, кассовый расход по подпрограмме составил   91082,62 рублей(100 % от утвержденного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2018 году бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

V.	Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу Глушковского района Курской области

«Развитие экономики Глушковского района Курской области»

В течение 2018 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в  Глушковском районе Курской области» ответственным исполнителем – отделом организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области изменения не вносились.

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019 – 2021 годы предусматривается за счет средств Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2018 года №33 «Проект решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» на 2019-2021 годы из местного бюджета составит 566500 рублей, в том числе в 2019 году – 196 500  рублей, в 2020 году – 370000 рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» являются неизменными и направлены на:

формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Глушковском районе Курской области.

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в

Глушковском районе Курской области» за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год – отчет | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| - Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, Глушковского района Курской области, использующих механизм получения государственных услуг в электронном виде |  | млн. рублей | 55,4 | 60 | 60 |  |
| 2. | Доля объектов информатизации Администрации Глушковского района Курской области, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации |  | ед. | 30 | 67 | 67 |  |
| Подпрограмма 1 «Электронное правительство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, Глушковского района Курской области, использующих механизм получения государственных услуг в электронном виде |  | млн. рублей | 55,4 | 60 | 60 (оценка) |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов информатизации Администрации Глушковского района Курской области, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | процент |  | 30 | 67 | 67 |  |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области»

за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы возникающие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Электронное правительство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Формирование в Глушковском районе элементов электронного правительства | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 1.1 выполнено | Основное мероприятие1.1 выполнено | х |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | х | нет |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  | х |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Безопасность в информационном обществе | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области | х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие 2.1 выполнено | Основное мероприятие 2.1 выполнено | х |
|  | Установка программного обеспечения WipNet | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Приобретение средств защиты информации от НСД | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Организация обучения работников в области защиты информации | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области | нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области | нет |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» за 2018 год

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Постановление Администрации Глушковского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском района Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации Администрации Глушковского района Курской области | 2017-2021 годы . (по мере возникновения необходимости) | 16.11.2016 г. |  |

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области  на реализацию муниципальной  программы «Развитие экономики Глушковского района Курской области» за 2018 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | кассовое исполнение за 2018 год |
| Муниципальная программа | «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 150000 | 91100 | 91082,62 |
| Подпрограмма 1 1 | «Электронное правительство» | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации | 001 | 0113 | 20102С1492 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Формирование в Глушковском районе элементов электронного правительства | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 | «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации | 001 | 0113 | 20201С1404 | 242,244 | 150000 | 91100 | 91082,62 |
| Основное мероприятие 2 | Безопасность в информационном обществе | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1 | Аттестация информационной системы в области защиты персональных данных | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Установка программного обеспечения WipNet | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации | 001 | 0113 | 20201C1404 | 242 | х | х | х |
| 2.3 | Организация обучения работников в области защиты информации | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации | 001 | 0113 | 20201C1404 | 244 | 27000 | 0 | 0 |
| 2.4 | Приобретение средств защиты информации от НСД | Отдел организационно-кадровой работы и информатизации | 001 | 0113 | 20201C1404 | 242 | 123000 | 91100 | 91082,62 |

- Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» за 2018 год

( рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» | Всего: | 91100 | 91082,62 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 91100 | 91082,62 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Электронное правительство» | Всего: | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» | Всего: | 91100 | 91082,62 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 91100 | 91082,62 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Оценка эффективности муниципальной  программы

- Глушковского района Курской области

- «Развитие информационного общества в  Глушковском районе Курской области»

- за 2018 год

Оценка эффективности муниципальной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Электронное правительство» | 1 | 0 | 0 |
| «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» | 1 | 1 | 1 |
| Всего: | 2 | 1 | 0,5 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств  бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2018.

| Наименование подпрограмм | Источники финансирования | Предусмотрено на 2018 год (рублей) | Выполнено за 2018 год (кассовый расход) (рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Электронное правительство» | бюджет Глушковского района Курской области | 0 | 0 | 0 |
| «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» | бюджет Глушковского района Курской области | 91100 | 91082,62 | 1 |
| Итого по муниципальной программе | бюджет Глушковского района Курской области | 91100 | 91082,62 | 1 |

Оценка эффективности использования средств  бюджета

Глушковского района Курской области

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| «Электронное правительство» | 0 | 0 | 0 |
| «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» | 0,5 | 1 | 0,5 |

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Электронное правительство».

СРп/п1 = 0

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе  Курской области»

91100/91082,62 = 1,0

СР п/п2 = 1,0 + 1,0 + 1,0/3 = 1,0 (по приложению 1 к государственной программе)

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2018 году, N | Степень реализации подпрограммы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Электронное правительство» | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глушковском районе Курской области» | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

3 / 3 = 1,0

3 / 3 = 1,0

СРгп  =  1,0+1,0 /2 = 1,0

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муницпальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муницпальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2018 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие информационного общества в Глушковском районе Курской области» | 91082,62 | 1,0 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма «Электронное правительство» | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Развитие системы защиты информации в Администрации Глушковского района Курской области» | 91082,62 | 1,0 |

ЭРгп = 0,5 × 1,0 + 0,5 × (1,0*1 + 0,00*0,0)  = 0,5 + 0,5 * 1,0 = 0,50 + 0,50 = 1,00

Эффективность реализации государственной программы за 2018 год признается высокой (значение ЭРгп составляет не менее 0,90).