ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие  транспортной   системы, обеспечение   перевозки    пассажиров  в  Глушковском   районе  Курской  области  «

за 2018 год

Ответственный исполнитель: отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

Соисполнители:  отдел  образования  Администрации  Глушковского  района  Курской  области

Дата составления отчета:     28 февраля 2019 года

Начальник отдела строительства и архитектуры

Администрации Глушковского района

Курской области                                                                         М.Н. Кулизень

Телефон:   8(47132) 2-10-84

Адрес электронной почты:   strоy46glushkovo@mail.ru

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие  транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения»

за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016  № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 12.04.2016 г.  № 64  утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области » (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2015 – 2021 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры  и  соисполнитель  отдел  образования  Администрации  Глушковского  района  Курской  области,  имеет следующие цели:

- развитие  современной  и  эффективной  транспортной  инфраструктуры,  обеспечивающей  ускорение  товародвижения  и  снижение  транспортных издержек  в  экономике;

-  повышение   доступности  и  качества  услуг транспортного  комплекса  для  населения;

-  приведение  автодорог  в  соответствии  с  эксплуатационными  требованиями;

-   повышение  безопасности  дорожного  движения.

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

-  обеспечение  требуемого  технического  состояния  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района  Курской  области,  их  пропускной  способности  эффективно  содействующей  развитию  экономики,  улучшению  качества  жизни  населения  района;

-    создание  безопасных  условий  дорожного  движения;

-  удовлетворение  потребностей  населения  Глушковского  района  Курской  области  в  безопасных  и  качественных  перевозках  автомобильным  транспортом;

-  сокращение  смертности  от  дорожно-транспортных  происшествий.

Конечными   результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- увеличение  доли  протяженности  автомобильных дорог  общего  пользования  местного  назначения,  соответствующих  нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуатационным   показателям    до  56,4 %;

-  сохранение  количества     автобусных   маршрутов;

-  повышение  уровня безопасности  дорожного  движения,  сокращение  числа   дорожно-транспортных  происшествий,  числа  погибших  в  дорожно-транспортных  происшествиях.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения» запланировано выполнение 9 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2018 год. Фактически достигнуты целевые значения по 8 показателям (индикаторам)  и  по  1   показателю  незначительное  уменьшение.

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области  «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения» за 2018 год (далее – Годовой отчет).  Мониторинг показателей проводился по показателям  1-9.

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной

программы Глушковского района Курской области

«Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров   в  Глушковском  районе  Курской  области   и безопасности  дорожного  движения»

за 2018 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме 1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района  Курской  области»  в 2018 году выполнено в полном объеме 2  мероприятия  из  3-х запланированных основных  мероприятий:.

В  рамках  реализация Основного мероприятия   1 «Капитальный  ремонт, ремонт и  содержание  автодорог  общего  пользования  местного  значения»  был  выполнен  ремонт  автодороги   по  ул. Пролетарская  в  с. Сухиновка   протяженностью  0,3  км , стоимостью  1117,245 тыс.руб.

В  рамках  реализации  Основного  мероприятия   2  « «Строительство (или)  реконструкция  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения»    выполнено  строительство  автомобильной  дороги  по   ул.  Береговая  в  с.Кобылки  протяженностью 0,45  км, стоимостью  3245,74892  тыс.руб,  не  выполнено  мероприятие  по  разработке  ПСД ,  по  причине  несостоявшегося  аукциона.

По  подпрограмме  2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»   в  2018  году  выполнено    Основное  мероприятие  2.1 «Содействие  повышению  доступности  автомобильных  перевозок  населению  Глушковского  района  Курской  области» ,   из  запланированного  объема   финансирования     1100,000 тыс.руб., кассовый  расход   бюджетных  средств  составил  1100  тыс.руб.

По  подпрограмме  3   « Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»  выполнено  Основное       мероприятие       « Повышение       безопасности     управлением  транспорта,  осуществляющего    деятельность   по  перевозке   школьников,  с  помощью   спутниково-навигационной  системы  ГЛОНАСС  по  программно-аппаратному  комплексу  мониторингового  центра»,  из  запланированного  объема   финансирования  421,6890 тыс.руб. освоение  бюджетных  средств  составило  421,680  тыс.руб.

Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

В 2018 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IY. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 21.12.2018 года № 51 «О внесении изменений и дополнений в решение Представительного собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района Курской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области     «Развитие     транспортной     системы,     обеспечение     перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения» на 2018 год составил 6901,22471  тыс. рублей, кассовый расход составил  5884,67392  тыс рублей ( 85 % от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования:

по подпрограмме  1 «»Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района  Курской  области»   объем  финансирования     утвержден в сумме 5379,54471 тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил 4362,99392 тыс.  рублей ( 81  %  от утвержденного объема финансирования).;

по  подпрограмме 2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»   объем  финансирования    утвержден  в  сумме  1100,000 тыс.рублей,  кассовый  расход  по  подпрограмме  составил  1100,000  тыс.рублей ( 100  %  от  утвержденного  объема  финансирования);

по  подпрограмме 3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области» объем   финансирования утвержден  в  сумме  421,680  тыс.рублей,  кассовый  расход  по  подпрограмме  составил  421,680  тыс.рублей ( 100 % от  утвержденного  объема  финансирования).

Отчет об использовании в 2018 году бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

V.	Информация о внесенных  ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

В течение 2018 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения»  ответственным исполнителем – отделом  строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:

1. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 27.02.2018  № 55 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения в соответствие программы Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области»;

VI. Предложения по дальнейшей реализации

Муниципальной  программы  «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2019-2021 годы предусматривается за счет средств бюджета Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области   от  21.12.2018 г. № 51   «Проект решения Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете муниципального района «Глушковский район Курской области» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «» на 2019-2021 годы из районного бюджета составит 3526697 рублей, в том числе в 2019 году – 1866697  рублей, в 2020 году – 830 000 рублей; в 2020 году –830 000  рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения»   являются неизменными и направлены на:

-  повышение  доступности  жилья  и  качества  жилищного  обеспечения  населения  Глушковского  района,  с   учетом  обеспечения жильем   отдельных  категорий  граждан  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством   Курской  области;

-  повышение  качества  и  надежности  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг  населению.

В рамках реализации данной программы планируется   продолжение  строительства   автомобильной  дороги    по  ул. Береговая  в  с.Кобылки,   выполнять  ремонтные  работы  автодорог, продолжить  мероприятия  по  содействию   пассажирских  перевозок   ,  разработка  проектно-сметной  документации для   выполнения   строительства  и  ремонта  автомобильных  дорог  Глушковского  района,   разработка  и  утверждение   комплексной  схемы  организации  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области.

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие    транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения»

за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год – отчет | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| - Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 55,4 | 55,5 | 55,4 | при обследовании состояния автодорог общего пользования местного значения было обнаружено свыше запланированного количества протяженности автодорог, не отвечающих требованиям 82,992 км , по факту - 83,174 км ( всего протяженность автодорог в сельских поселениях района составляет 182,4 км) |
| 2. | Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,7 | 0,3 | 0,3 |  |
| 3. | Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0,45 | 0,45 |  |
| 4. | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | единиц | 0 | 0 | 0 | мониторинг не проводился в связи с отсутствием плановых показателей |
| 5 | Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов | кв.м. | 0 | 0 | 0 | мониторинг не проводился в связи с отсутствием плановых показателей |
| 6 | Площадь построенного (реконструированного) дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | кв.м | 0 | 2025 | 2083 |  |
| 7 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | кв.м | 7700 | 1351 | 1351 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования | % | 0 | 0 | 0 | Мониторинг не выполнялся, в связи с отсутствием статистических данных в отделе статистики |
| 2 | Количество автобусных маршрутов регулярного сообщения | шт | 5 | 5 | 5 |  |
| 3 | Количество сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами | шт | 44 | 44 | 44 |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество ДТП с пострадавшими | ед. | 18 | 10 | 9 |  |
| 2 | Число погибших в ДТП | ед. | 4 | 3 | 3 |  |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие  транспортной  системы , обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и

безопасности  дорожного  движения»

за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события | Плановый срок |  |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  | Проблемы возникающие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  |  | начала реализации |  |  |  | окончания реализации |  | запланированные |  |  |  | достигнутые |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. 1 Капитальный ремонт , ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.1 выполнено |  | Основное мероприятие1.1 выполнено |  |  |  | х |
| 1 | Ремонт автодороги по ул. Пролетарская .Сухиновка Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | 0,3 км |  | 0,3 км |  |  |  | х |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | х |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное мероприятие выполнено на 78 % |  |  | не подготовлена ПСД |
| 1 | Строительство автомобильной дороги по ул.Советской и ул. Береговой в с.Кобылки Глушковского района Курской области | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 км |  | 0,45 км |  |  |  |
| 2 | Подготовка ПСД | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | х | аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 « Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х |  | 01.01.2018 |  |  | 01.01.2018 | 01.2018 |  |  | 01.2018 |  |  |  |  | 5 маршрутов |  | основное мероприятие 2.1. выполнено 5 маршрутов |  |  |  |
| 1 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | х | х |  | х |  |  | х | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 « Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3.2 «Повышение безопасности управлением управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников с помощью спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС по программно- аппаратному комплексу мониторингового центра» | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | х |  | 01.01.2018 г. | 01.01.2018 |  |  |  |  | 01.01.2018 |  | 01.01.2018 |  |  |  | основное мероприятие 3.2. |  |  |  | основное мероприятие 3.2. выполнено |  |
| 1 | Закупка товаров,работ и услуг для обесипепчения государственных (муниципальных нужд) | х | х |  | х | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |
|  | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие   транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  безопасности  дорожного  движения»

за 2018 год

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Постановление Администрации Глушковского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения», в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | 2015-2021 годы . (по мере возникновения необходимости) | 27.02.2018 г. | 27 февраля 2018 года постановлением Администрации Глушковского района Курской области №55 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области» в части приведения в соответствии с решением о бюджете от 21.12.2017 года, а также приведение данной программы в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (постановление Администрации Глушковского района Курской области № 185 от 11.07.2017 г.) |

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области  на реализацию муниципальной  программы «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение     перевозки  пассажиров  в  Глушковском  рай21оне  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»» за 2018 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР |  | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | кассовое исполнение за 2018 год |
| Муниципальная программа | ««Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском рай1оне Курской области и безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: | х | х | х |  | х |  | 6901,22471 | 5884,67392 |
| Подпрограмма1 1 | « Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х |  | х |  | 5379,54471 | 4362,99392 |
| Основное мероприятие 1 | «Капитальный ремонт,ремонт и содержание ав томобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х |  | х |  | 1200,000 | 1117,245 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарской в с.Сухиновка Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х |  | х | х | 1200,000 | 1117,245 |
| Основное мероприятие 2 | «Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х |  | х | х | 4179,54471 | 3245,74892 |
| 2.1. | «Строительство автомобильной дороги по ул.Советской и ул.Береговой в с. Кобылки Глушковского района Курской области» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х |  | х |  | 3245,74892 | 3245,74892 |
| 2.2 | Подготовка ПСД | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х |  | х |  | 933,79579 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Глушковского района Курской области» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х |  | х | х | 1100,000 | 1100,000 |
|  | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | Отдел строительства и архитектуры |  |  |  |  | х | х | 1100,000 | 1100,000 |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х |  | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 3.2. | «Повышение безопасности управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников, с помощью спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС по программно-аппаратному комплексу мониторингового центра» | х | х | х | х |  | х | х | 421,680 | 421,680 |

- Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение    перевозки  пассажиров  в    в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

за 2018 год

( тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2018 год » | Всего: | 6901,22471 | 5884,67392 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 6901,22471 | 5884,67392 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» | Всего: | 5379,54471 | 4362,99392 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 5379,54471 | 4362,99392 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «»Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» | Всего | 1100,000 | 1100,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 1100,000 | 1100,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» | Всего | 421,680 | 421,680 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 421,680 | 421,680 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Оценка эффективности муниципальной  программы

- Глушковского района Курской области

- « Развитие  транспортной  системы  ,обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

- за 2018 год

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2018 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» | 2 | 1 | 0,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» | 1 | 1 | 1 |
| ВСЕГО | 4 | 3 | 0,75 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из  бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета и   бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2018.

| Наименование подпрограмм | Источники финансирования | Предусмотрено на 2018 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2018 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма1«Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» | Всего | 5379,54471 | 4362,99392 | 0,8 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Глушковского района Курской области | 5379,54471 | 4362,99392 | 0,8 |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» | Всего | 1100,000 | 1100,00 | 1 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Глушковского района Курской области | 1100,000 | 1100,000 | 1 |
| Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» | Всего | 421,680 | 421,680 | 1 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Глушковского района Курской области | 421,680 | 421,680 | 1 |
| Всего по программе « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение» | Всего | 6901,22471 | 5884,67392 | 0,85 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Глушковского района Курской области | 6901,22471 | 5884,67392 | 0,85 |

Оценка эффективности использования средств  бюджета

Глушковского района Курской области

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств  бюджета Глушковского района Курской обл асти;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» | 05 | 0,8 | 0,625 |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» | 1 | 1 | 1 |
| Всего по программе « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение» | 0,75 | 0,85 | 0,88 |

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района Курской  области».

55,4/55,5 = 0,99

0,3 /0,3 = 1,0

0,45/0,45 =1,0

2083/2025 = 1,03 =1

1351/1351 = 1

СР п/п1 = (0,99 +1,0 + 1,0 + 1,0  +1)/5  = 0,99

Подпрограмма 2  «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»

5/5 = 1

44/44 = 1

СРп/п2 = (1+1)/2=1

Подпрограмма 3  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»

10/9 = 1.11  =1

3/3 = 1

СР пп3   (1+1)/2=1

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2018 году, N | Степень реализации подпрограммы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» | 5 | 0,99 | 0,625 | 0,62 |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Всего по программе « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение» | 9 | 0,99 | 0,88 | 0,88 |

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

СРпп =(0,99+1+1+1+1+1+1+1+1)/9=0,99

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муницпальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муницпальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2018 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Глушковского района Курской области « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» | 5884,67392 | 1,0 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» | 4362,99392 | 0,74 |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» | 1100,000 | 0,19 |
| Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» | 421,680 | 0,07 |

ЭРгп = 0,5 × 0,99 + 0,5 × (0,62Х0,74 +1х0,19+1Х0,07)=0,495 +0,5 х (0,46+0,19+0,07)=0,495+0,5х0,72)=0,495+0,36= 0,86

Эффективность реализации государственной программы за 2018 год признается средней  (значение ЭРгп составляет   не   менее 0,8 )