- АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

- КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июля 2021 года № 284

О  внесении  изменений  в  постановление    Администрации Глушковского  района    Курской    области  № 493  от  05.11.2014 г.

«Об утверждении муниципальной  программы  Глушковского района Курской  области  «Развитие  транспортной  системы, обеспечение перевозки  пассажиров в Глушковском районе Курской области и  безопасности   дорожного  движения на 2015-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации  Глушковского района  Курской  области № 284  от  10.09.2015 г, № 44   от  02.03.2017 г.  №55 от    27.02.2018 г, №115  от  22.02.2019 г., №682 от 11.12.2019 г. №79 от 17.02.2020 г., №39 от 17.09.2020 г. №130  от  30.03.2021 г.)

В соответствии    со      статьей      179   Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации Глушковского района Курской области    от    11.07.2017     года №185 «Об утверждении порядка разработки, реализации      и      оценки       эффективности    муниципальных      программ Глушковского района Курской области»,постановлением Администрации Глушковского     района      Курской      области     от     19.07.2017  года №197 «Об утверждении     методических     указаний    по   разработке и реализации муниципальных    программ  Глушковского  района   Курской    области»  Администрация Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Муниципальную    программу      «Развитие     транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров   в Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения» изложить в новой редакции.

2.Контроль   за    исполнением   настоящего  постановления возложить на  заместителя     Главы   Администрации        Глушковского    района   по строительству и архитектуре.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава   Глушковского  района                                                П.М. Золотарев

Курской  области

Утверждена

Постановлением Администрации Глушковского района Курской области

от 8 июля 2021 г. № 284

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности  дорожного движения»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения » (далее программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 г. №768-па |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
| Соисполнитель | Отдел образования Администрации Глушковского района |
| Участники | ОГИБДД МО МВД России «Глушковский» ООО «Кореневское АТП пассажирского транспорта» |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» |
| Цели программы | 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. 2. Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. 3. Повышение безопасности дорожного движения |
| Задачи программы | 1. Обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения района, созданию безопасных условий движения. 2. Удовлетворение потребностей населения Глушковского района Курской области в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом. 3. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 2. Количество отремонтированных километров автодорош общего пользования местного значения 3. Количество построенных и реконструированных километров автодорог общего пользования местного значения 4. Площадь отремонтированных километров автодорог общего пользования мест ного значения 5.Площадь построенных и реконструированных автодорог общего пользования местного значения общего пользования 6. Количество маршрутов пассажирских перевозок 7.Количество населенных пунктов,обслуживаемых автомобильным транспортом . 8. Число ДТП с пострадавшими 9.Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в 1 этап. Срок реализации муниципальной программы – 2015-2023 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств районного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 86616,358577 тыс.руб. тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 2218,237 тыс. руб.; 2016 год - 8791,521 тыс.руб. 2017 год - 7010,590 тыс.руб.; 2018 год - 5884,674 тыс.руб. 2019 год - 16510,046 тыс. руб.; 2020 год - 15599,04473 тыс.руб. 2021 год - 15589,32204 тыс.руб. 2022 год - 7458,110 тыс.руб. 2023 год - 7555,040 тыс.руб. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 73657,84577 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 1842,901 тыс.руб. 2016 год - 7987,599 тыс. руб.; 2017 год - 5738,999 тыс. руб.; 2018 год - 4362,994 тыс. руб.; 2019 год – 14361,811 тыс. руб.; 2020 год - 13722,86873 тыс.руб. 2021 год - 13872,72204 тыс.руб. 2022 год - 5835,510 тыс.руб. 3023 год - 5932,440 тыс.руб. На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено направить 10571,943 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 100,000тыс. руб.; 2016 год - 270,000 тыс. руб.; 2017 год -840,612 тыс. руб.; 2018 год - 1100,000 тыс. руб.; 2019 год – 1905,075 тыс. руб.; 2020 год - 1589,256 тыс. руб 2021 год - 1589,000 тыс.руб. 2022 год - 1589,000 тыс.руб. 2023 год - 1589,000 тыс.руб. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 2386,797 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 275,336тыс. руб.; 2016 год - 533,922 тыс.руб. 2017 год - 430,979 тыс.руб. 2018 год -421,680 тыс.руб. 2019 год – 243,160 тыс.руб. 2020 год – 286,920 тыс. руб. 2021 год - 127,600 тыс.руб. 2022 год - 33,600 тыс.руб. 2023 год - 33,600 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличится доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 2. Количество маршрутов по перевозке пассажиров сохранится на уровне 6 шт. 3. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизится. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка                       основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная  программа подготовлена с учетом роли и места транспорта в решении приоритетных задач социально-экономического развития Глушковского района  Курской области на период до 2023 г.

Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития района и государства в целом.

Дорожное хозяйство – важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы России и оказывающий огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Создание динамично развивающегося, сбалансированного и устойчиво-функционирующего дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и повышения качества жизнедеятельности населения.

Важнейшей составной частью транспортной системы Глушковского района Курской области являются автомобильные дороги. От уровня их транспортно-эксплуатационного состояния зависит обеспечение района связями с соседними районами, а также между населенными пунктами, что, в свою очередь, способствует улучшению условий для предпринимательской деятельности, повышению качества жизни населения.

В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения   не может считаться удовлетворительным:

-более 40 % процентов автодорог не соответствуют требованиям нормативных документов, современным стандартам их эксплуатации и современным экономическим потребностям района;

-экономическая активность населения и рост парка автотранспортных средств резко повысили вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, одна из причин которых – сопутствующие дорожные условия, связанные с наличием автомобильных дорог, не отвечающих современным требованиям к их техническим характеристикам;

-более половины автомобильных дорог района построены в прошлом столетии, их дорожные конструкции не рассчитаны на современные условия эксплуатации, в связи с чем, большинство автодорог имеет высокую степень износа и низкую пропускную способность.

Вышеназванные факторы обусловили основные направления развития дорожного хозяйства, в числе которых:

-обеспечение     сохранности     и    соответствия    транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения  требованиям нормативных документов;

-строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог;

-государственная поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Соответствие сети автомобильных дорог современным условиям их эксплуатации – один из факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность района. Это важное условие для обеспечения ее эффективного экономического и социального развития, определяющее основную цель функционирования дорожного хозяйства: формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи с соседними районами и между населенными пунктами.

Мероприятия муниципальной программы призваны обеспечить достижение этой цели. Применение программно-целевого метода к решению проблем дорожного хозяйства позволяет в сложных экономических условиях сконцентрировать средства на основных целях и задачах дорожного хозяйства в кратчайшие сроки в оптимальных объемах, что соответствует современной бюджетной политике, нацеленной на улучшение условий жизни человека, повышение качества государственных и муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития Глушковского района Курской области.

В целом функционирующая на территории района транспортная система обеспечивает потребности хозяйствующих субъектов и населения   в   транспортных   услугах.

В то же время развитие автомобильного транспорта в Глушковском районе сталкивается с определенными проблемами, требующими решения. К ним, в первую очередь, следует отнести:

-состояние нормативно-правовой базы;

-значительное снижение роли таких важнейших регуляторов в осуществлении государственной политики на автотранспорте, как лицензирование и сертификация услуг;

-рост транспортных издержек;

-достигнутый уровень развития инфраструктуры, включая, в первую очередь, дорожную сеть, значительно отстает от темпов автомобилизации и не соответствует современным нормам и условиям эффективного функционирования автомобильного транспорта;

-увеличение количества частных автоперевозок;

-недостаточное финансирование содержания и развития транспортной инфраструктуры;

-отсутствие эффективных механизмов финансовой компенсации перевозок льготных категорий пассажиров, что приводит к значительным убыткам транспортных организаций.

Приоритетными направлениями в решении основных проблем развития автомобильного пассажирского транспорта на период до 2023 г. являются:

-совершенствование нормативно-правовой базы по обеспечению функционирования автотранспортной отрасли;

-расширение системы безналичной оплаты проезда;

-внедрение стандартов оказания транспортных услуг населению Глушковского района Курской области;

-обеспечение доступности информации о деятельности транспортных организаций для населения Глушковского района Курской области;

-оптимизация маршрутной сети;

-сокращение временных затрат пассажиров на поездки.

В числе вопросов транспортного комплекса Глушковского района Курской области решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном    дорожном    движении,  недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

По итогам проведенного УГИБДД УМВД России по Курской области анализа совершению трети всех ДТП сопутствуют многочисленные нарушения и несоответствия в организации дорожного движения.

Основной причиной совершения ДТП по-прежнему остается человеческий фактор. Значительная часть происшествий произошла из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. Неправильный выбор скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, не предоставление преимущества в движении пешеходам и другим транспортным средствам, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и управление транспортными средствами водителями, не имеющими права управления, наиболее распространенные нарушения, допускаемые водителями и явившиеся основными причинами аварий.

Остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения на территории района.

Содержание автодорог не соответствует требованиям по безопасности дорожного движения, которые продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме техническими средствами регулирования движения, удерживающими и направляющими устройствами, наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения.

Наличие указанных выше проблем в сфере дорожного хозяйства, автомобильного транспорта, а также безопасности дорожного движения обусловило необходимость организовать разработку муниципальной программы.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной  программы, цели, задачи  показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Государственная политика Российской Федерации в сфере транспорта на долгосрочный период  направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития и определена в следующих документах:

транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от       22 ноября 2008 г. N 1734-р.

С учетом стратегических направлений развития экономики района, определенных:

государственной программой Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 г. № 768-па,  определены   основные  приоритетные  направления  развития:

обеспечение    сохранности    и    соответствия     транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного  значения    требованиям нормативных документов;

строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог;

государственная поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

обеспечение транспортной доступности для жителей  Курской области;

улучшение   качества  и   повышение   безопасности   пассажирских перевозок.

В развитие приоритетных направлений сформированы цель и задачи настоящей программы.

Муниципальная программа представляет собой комплекс мер по реализации государственной политики в сфере транспорта, направленных на оказание поддержки транспортного комплекса района.

Целями муниципальной программы являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

повышение безопасности дорожного движения.

Для    достижения    поставленных    целей    необходимо    решить следующие задачи:

обеспечение требуемого технического состояния сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области, их пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения района, созданию безопасных условий движения;

удовлетворение потребностей населения Глушковского района Курской области в безопасных и качественных перевозках автомобильным  транспортом;

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной  программы можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):

-Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

Количество   отремонтированных  километров  автодорог  общего  пользования   местного  значения

. Количество  построенных и  реконструированных   километров  автодорог  общего  пользования  местного  значения

Площадь  отремонтированных  километров   автодорог  общего  пользования  мест ного  значения

Площадь    построенных  и  реконструированных    автодорог  общего  пользования  местного  значения  общего  пользования

. Количество    маршрутов  пассажирских  перевозок

Количество  населенных  пунктов,обслуживаемых  автомобильным  транспортом . .   Число  ДТП  с  пострадавшими

-Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной  программы и их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы позволит к 2023 г.  достигнуть следующих ожидаемых результатов:

увеличится доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

количество   автобусных  маршрутов  регулярного  сообщения   сохранится  на   уровне  6 шт.;

число погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизится.

Реализация муниципальной  программы рассчитана на 2015-2023 годы в один этап.

Раздел 3. Сведения о показателях и индикаторах  муниципальной программы

Показателями муниципальной программы являются:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

Количество   отремонтированных  километров  автодорог  общего  пользования   местного  значения

. Количество  построенных и  реконструированных   километров  автодорог  общего  пользования  местного  значения

Площадь  отремонтированных  километров   автодорог  общего  пользования  мест ного  значения

Площадь    построенных  и  реконструированных    автодорог  общего  пользования  местного  значения  общего  пользования

. Количество    маршрутов  пассажирских  перевозок

Количество  населенных  пунктов,обслуживаемых  автомобильным  транспортом . .   Число  ДТП  с  пострадавшими

-Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях

Алгоритм формирования (формула) первого показателя «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» следующий:

В=А+0,5, где:

А- показатель на начало очередного года реализации программы;

В – показатель на конец очередного года реализации программы;

0,5 – прирост доли, принимаемый в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 354-р.

Информация по показателю по состоянию на начало отчетного периода принимается в соответствии с отчетом по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в муниципальной собственности», утвержденной приказом Росстата от 31.08.2017  г. №564.

Формирование второго-седьмого   показателей  показателя «» основывается на   отчетных  данных

Показатель «число погибших в дорожно-транспортных происшествиях»  представляет собой общее количество погибших граждан в дорожно-транспортных происшествиях на территории Глушковского района Курской области в текущем году.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района  Курской области» приняты следующие индикаторы:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения;

количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения;

площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Ожидаемые результаты индикаторов реализации подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» представлены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» принят следующий индикатор:

Количество  маршрутов  пассажирских  перевозок

Количество  населенных  пунктов,  обслуживаемых  автомобильным  транспортом

Ожидаемые результаты индикаторов реализации подпрограммы 2   «Развитие   пассажирских  перевозок   в   Глушковском районе   Курской  области» представлены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

В рамках подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» приняты следующие индикаторы:

число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Ожидаемые результаты индикаторов реализации подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» представлены в приложении №1 к настоящей муниципальной  программе.

Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает   целесообразность   использования          программно-целевых  методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей подпрограмм и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной  программе, так и по ее отдельным блокам.

В муниципальную программу включены:

- подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области»;

- подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области»;

- подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области».

Выполнение задач подпрограмм, а также реализация их мероприятий позволит достичь основных целей муниципальной программы:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Раздел 5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» направлена на обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы Глушковского района Курской области за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» направлена на создание условий для удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в Глушковском районе Курской области.

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» направлена на уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках реализации основных мероприятий вышеуказанных подпрограмм.

В рамках муниципальной программы ведомственные целевые программы не реализуются.

Раздел 6. Обобщенная характеристика мер  государственного регулирования

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы применение налоговых, тарифных и кредитных мер государственного регулирования не предусмотрено.

В рамках мер правового регулирования предполагается совершенствование и приведение в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей муниципальной программой мероприятий.

Перечень мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 7. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов   в реализации муниципальной программы

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы по подпрограмме 1 предполагается участие следующих предприятий и организаций Глушковского района Курской области:

в части финансирования мероприятий – участников не предполагается;

в части фактического исполнения:

дорожные предприятия различных форм собственности, и других специализированных организаций, определяемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по согласованию).

Раздел 8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет  86616,358577 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год –   2218,237  тыс. руб.;

2016 год –   8791,521 тыс.руб.

2017 год –   7010,590  тыс.руб.;

2018 год –   5884,674  тыс.руб.

2019 год –   16510,046 тыс. руб.;

2020 год –   15599,04473 тыс.руб.

2021 год  -  15589,32204  тыс.руб.

2022 год -     7458,110   тыс.руб.

2023 год =   7555,040    тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет         73657,84577  тыс. руб., в том числе:

2015 год – 1842,901  тыс.руб.

2016 год – 7987,599  тыс. руб.;

2017 год – 5738,999  тыс. руб.;

2018 год – 4362,994  тыс. руб.;

2019 год – 14361,811 тыс. руб.;

2020 год – 13722,86873  тыс. руб.

2021 год -  13872,72204 тыс.руб.

2022 год –   5835,510  тыс.руб.

3023 год -    5932,440  тыс.руб.

На	реализацию подпрограммы 2 предусмотрено направить       10571,943 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 100,000тыс. руб.;

2016 год – 270,000 тыс. руб.;

2017 год – 840,612 тыс. руб.;

2018 год – 1100,000 тыс. руб.;

2019 год – 1905,075 тыс. руб.;

2020 год – 1589,256  тыс. руб.

2021 год -  1589,000 тыс.руб.

2022 год -  1589,000 тыс.руб.

2023 год -  1589,000  тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет         2386,797 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 275,336тыс. руб.;

2016 год – 533,922 тыс.руб.

2017 год – 430,979 тыс.руб.

2018 год – 421,680 тыс.руб.

2019 год – 243,160 тыс.руб.

2020 год – 286,920  тыс. руб.

2021 год – 127,600  тыс.руб.

2022 год -   33,600  тыс.руб.

2023 год -   33,600  тыс.руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета  представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  районного бюджета на реализацию целей муниципальной  программы приведено в приложении №5 к муниципальной программе.

Раздел 9. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной  программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками  реализации муниципальной  программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с изменением конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебаниях цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий программы.

Реализация муниципальной  программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий муниципальной программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы, в первую очередь на федеральном уровне.

Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное    топливо,    являющихся    источником    формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к снижению наполняемости дорожных фондов, что может повлечь за собой сокращение производства дорожных работ при одновременном повышении привлекательности автомобильного транспорта для грузовладельцев по сравнению с другими видами транспорта, увеличении нагрузок на автомобильные дороги и увеличении потребности в расходах на их содержание и ремонт.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ. Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями подпрограммы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

применение вариантного подхода при планировании мероприятий;

планирование реализации основных мероприятий муниципальной программы в ограниченных временных рамках – в течение одного финансового года.

Ежегодная корректировка состава основных мероприятий и показателей (индикаторов) с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной  программы по результатам мониторинга реализации муниципальной программы.

Раздел 10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее – показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной  программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной    программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

- степень соответствия фактических затрат районного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования средств районного бюджета) и эффективности использования средств районного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Ei=(Tfi / Tpi) x 100%, где:

Ei – степень достижения i-показателя муниципальной программы (%);

Tfi – фактическое значение показателя;

Tpi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

Е – степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (%);

n – количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат районного бюджета запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Kpoi=(Cfoi / Cpoi) x100%, где:

Kpoi – степень соответствия фактических затрат районного бюджета запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

Cfoi – сумма средств районного бюджета, израсходованных на реализацию  i-основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi – установленная муниципальной программой сумма средств районного бюджета на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств районного бюджета  в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

Kpo – степень соответствия фактических затрат районного бюджета запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (%);

n – количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из районного бюджета, определяется по следующей формуле:

Keoi = E/Kpo, где:

Keoi – коэффициент эффективности  использования средств, выделяемых из районного бюджета;

Kpo – степень соответствия фактических затрат районного бюджета запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы;

E – степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф*100%

СТ=      ------------ , где

Мпл

СТ – степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Мф – количество основных мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный год;

Мпл  - количество основных мероприятий муниципальной программы, запланированных  на отчетный период.

Вывод об эффективности неэффективности реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы Keoi |
| --- | --- |
| неэффективная | менее 0,5 |
| уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| эффективная | 0,8-1 |
| высокоэффективная | более 1 |

Раздел 11. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района  Курской области»

Паспорт подпрограммы 1

«Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района  Курской области»

| Наименование подпрограммы 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области » (далее подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
| Цель подпрограммы 1 | Обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы Глушковского района Курской области за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей потребности и перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи с соседними районами и между населенными пунктами |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения требованиям нормативных документов. 2. Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 2. Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Количество построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Площадь построенного (реконструированного) дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного назначения 5. Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации программы 1 | Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 1 – 2015-2023 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Финансирование мероприятий подпрограммы 1 предусматривается за счет средств районного бюджета и областного. Бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 73657,84577 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 1842,901 тыс.руб. 2016 год – 7987,599 тыс. руб.; 2017 год – 5738,999 тыс. руб.; 2018 год – 4362,994 тыс. руб.; 2019 год – 14361,811 тыс. руб.; 2020 год – 13722,86873 тыс. руб. 2021 год - 13872,72204 тыс.руб. 2022 год – 5835,510 тыс.руб. 2023 год - 5932,440 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | Увеличится доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Увеличится протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогнозе развития

Важнейшей составной частью транспортной системы Глушковского района Курской области являются автомобильные дороги. От уровня их транспортно-эксплуатационного состояния зависит обеспечение области связями с соседними районами, а также внутри района между населенными пунктами, что, в свою очередь, во многом определяет направления ее экономического и социального развития.

Транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог не может считаться удовлетворительным, поскольку 43,5% автодорог не соответствуют требованиям нормативных документов, современным стандартам их эксплуатации и современным экономическим потребностям района. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа. Всего 16% сельских населенных пунктов Глушковского района Курской области не имеют круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием. Эти факторы в значительной мере сдерживают развитие сельских поселений, сокращается сельскохозяйственное производство, происходит отток населения, вымирание сел и деревень. Необходимо строительство новых и реконструкция существующих автомобильных дорог.

Усиление экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин – сопутствующие дорожные условия, связанные с наличием автомобильных дорог, не отвечающих современным требованиям к их техническим и эксплуатационным характеристикам.

Увеличение в составе транспортных потоков доли большегрузного автотранспорта обусловило ускоренную деградацию дорожных конструкций, что значительно сократило сроки их службы между ремонтами, поскольку основная доля автомобильных дорог Глушковского района  Курской области эксплуатируется длительное время и существующие конструкции автомобильных дорог и мостов не рассчитывались на пропуск потоков тяжелых грузовых автомобилей с нагрузкой на ось более 10 тонн.

Требуется особое внимание к содержанию автомобильных дорог, включающему в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, заделку трещин, освещение, устройство парковочных мест, повсеместный весовой контроль и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства и повышения комфортности эксплуатации автодорог.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения района. Необходимость соответствия сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области современным техническим требованиям и условиям их эксплуатации определяет основную цель функционирования дорожного хозяйства: формирование сети автомобильных дорог общего пользования местного  значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи с соседними районами и между населенными пунктами. Для ее наиболее эффективного достижения в Курской области разработана и реализовывалась областная целевая программа   Курской области  «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 г. №768-па.

По прогнозной оценке реализации вышеуказанных программ ситуация следующая:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет   58%;

количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием составит 84%.

Приоритетными направлениями по нормализации ситуации являются:

обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог местного значения требованиям нормативных документов;

строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса.

Применение программно-целевого метода к решению проблем дорожного хозяйства позволяет в сложных экономических условиях сконцентрировать средства на основных целях и задачах дорожного хозяйства, в кратчайшие сроки в оптимальных объемах, что соответствует современной бюджетной политике, нацеленной на улучшение условий жизни человека, повышение качества государственных и муниципальных услуг.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы)  достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, сроков  и контрольных этапов реализации подпрограммы 1

С учетом стратегических направлений развития экономики района, определенных:  государственной программой Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 г. № 768-па   определены  следующие  направления:

обеспечение    сохранности    и    соответствия     транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного  значения    требованиям нормативных документов;

строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог;

обеспечение транспортной доступности для жителей Глушковского района Курской области;

улучшение   качества  и   повышение   безопасности   пассажирских перевозок.

В развитие приоритетных направлений сформированы цель и задачи настоящей подпрограммы.

Цель подпрограммы 1: обеспечение благоприятных условий для
развития экономики и социальной сферы Глушковского района Курской области за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования местного  значения, отвечающей потребности    в    перевозках    автомобильным     транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи с соседними районами и между населенными пунктами.

Для достижения цели намечены задачи:

задача № 1: обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения требованиям нормативных документов;

задача № 2: строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса.

Показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач подпрограммы 1 являются:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения;

количество построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;

площадь построенного  (реконструированного) дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1 приведены в приложении №1 к муниципальной  программе.

Конечные результаты подпрограммы 1 выражаются в следующих основных показателях:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2023г., составит  58     %;

количество построенных  и   отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения за период реализации подпрограммы составит     19,737    км. ( построенных  -  4,297  км, отремонт ированных  -  15,44  км).

Реализацию подпрограммы 1 намечено осуществить в один этап с 2015 по 2021 год включительно, результаты реализации призваны обеспечить  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, создание условий для улучшения качества жизни населения.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для решения задач подпрограммы 1 разработаны следующие основные мероприятия:

основное мероприятие 1.1.  Капитальный  ремонт, ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  назначения

круглогодичное содержание автомобильных дорог с учетом требований нормативных документов и условий безопасности дорожного движения, паспортизацию автомобильных дорог и искусственных сооружений,  ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на основе мониторинга и анализа транспортно-эксплуатационного состояния автодорог по результатам диагностики, восстановление линий электроосвещения автомобильных дорог; проектно-изыскательские и прочие работы;

основное мероприятие 1.2. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения включает в себя:

строительство автомобильных дорог, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;

строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения;

осуществление проектно – изыскательских работ и прочих затрат.

Реализация основных мероприятий подпрограммы 1 будет осуществляться в один этап в течение 2015-2021 годов.

Реализация основных мероприятий подпрограммы 1 будет способствовать обеспечению благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы Глушковского района Курской области за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом.

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 1 обеспечивается взаимосвязь с показателями подпрограммы 1 и их выполнение.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Комплекс мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 направлен на создание условий для ее эффективной реализации.

Правовые меры государственного регулирования предусматривают принятие нормативных правовых актов Глушковского района Курской области, необходимых для выполнения мероприятий подпрограммы.

Налоговые,    таможенные,    тарифные    и    кредитные    меры государственного регулирования не предусматриваются.

5. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 1

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы по подпрограмме 1 предполагается участие следующих предприятий и организаций Глушковского района Курской области:

в части финансирования мероприятий – участников не предполагается.

В части фактического исполнения – дорожные предприятия различных форм собственности, и других специализированных организаций, определяемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по согласованию).

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет         73657,84577  тыс. руб., в том числе:

2015 год – 1842,901  тыс.руб.

2016 год – 7987,599  тыс. руб.;

2017 год – 5738,999  тыс. руб.;

2018 год – 4362,994  тыс. руб.;

2019 год – 14361,811 тыс. руб.;

2020 год – 13722,86873 тыс. руб.

2021 год -  13872,72204 тыс.руб.

2022 год –   5835,510  тыс.руб.

2023 год -    5932,440  тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 1  за  счет  средств  муниципального  бюджета  составит   49776,20722 тыс.рублей ,  в  т.ч. по  годам:

2015 год – 1842.901     тыс. руб.

2016 год – 7987,599     тыс. руб.

2017 год – 5738,999     тыс. руб.

2018 год – 4362,994     тыс. руб.

2019 год – 3461,713    тыс. руб.

2020 год – 6173,41918   тыс. руб.

2021 год  - 8440,63704   тыс. руб.

2022  год – 5835,510    тыс.руб.

2023 год -  5932,440    тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 1  за  счет  средств  областного  бюджета  составит   22733,05855 тыс.рублей ,  в  т.ч. по  годам:

2015 год –0, 000       тыс. руб.

2016 год – 0,000       тыс. руб.

2017 год – 0,000      тыс. руб.

2018 год –0,000       тыс. руб.

2019 год – 10750,098 тыс. руб.

2020 год –  6968,72255     тыс. руб.

2021 год  -  5014,238       тыс. руб.

2022 год  -  0,000  тыс.руб.

2029  год  - 0,000  тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 1  за  счет  внебюджетных  источников  составит   1148,580 тыс.рублей ,  в  т.ч. по  годам:

2015 год – 0,000       тыс. руб.

2016 год – 0,000       тыс. руб.

2017 год – 0,000       тыс. руб.

2018 год – 0,000       тыс. руб.

2019 год – 150,000   тыс. руб.

2020 год – 580,727  тыс. руб.

2021 год  - 417,853   тыс. руб.

2022 год  -     0,000   тыс.руб.

2023  год -     0,000   тыс.руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в приложениях           №№ 4, 5 к муниципальной  программе.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы.

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов и прекращению финансирования мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов.

2. Правовые риски связаны с изменениями законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для реализации муниципальной программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков и изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации данных рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве, а также на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны.

3. Информационные риски вызваны отсутствием или недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы. С целью управления информационными рисками будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных социально-экономических и финансовых показателей;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.

4. Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей. Основные условия минимизации административных рисков:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и ее подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии федеральным, региональным и местным законодательством.

XII. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- – оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, приведенных в Таблице 1, по формуле:

- Сд = Зф/Зп*100%, где:

- Сд – степень достижения целей (решения задач),

- Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы/подпрограммы в отчетном году,

- Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) муниципальной программы/подпрограммы  - для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений, или

- Сд = Зп/Зф*100% - для показателя (индикатора), тенденцией изменения которых является снижение значений;

- – оценки уровня освоения средств   бюджета Глушковского района Курской области и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, представленных в Таблице 4, по формуле:

- Уф = Фф/Фп*100%, где:

- Уф – уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

- Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

- Фп – объем бюджетных назначений по муниципальной программе на  отчетный год.

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в  Глушковском районе  Курской области»

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в  Глушковском районе  Курской области»

| Наименование подпрограммы 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» (далее подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Отел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
| Участник | ООО «Кореневское АТП пассажирских перевозок» |
| Цель подпрограммы 2 | Создание условий населению, обеспечивающих доступность, качество и безопасность перевозок автомобильным транспортом |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок. 2. Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров. 3. Обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | Количество маршрутов пассажирских перевозок Количество населенных пунктов, обслуживаемывх автомобильным транспортом |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы 2 – 2015-2023 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Финансирование мероприятий подпрограммы 2 предусматривается за счет средств районного бюджета. На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено направить 10571,943 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 100,000 тыс. руб.; 2016 год – 270,000 тыс. руб.; 2017 год – 840,612 тыс. руб.; 2018 год – 1100 ,000тыс. руб.; 2019 год – 1905,075 тыс. руб.; 2020 год – 1589,256 тыс. руб. 2021 год - 1589,000 тыс.руб. 2022 год - 1589,000 тыс.руб. 2023 год -1589,000 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | Количество маршрутов пассажирских перевозок не уменьшится |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

На современном этапе развития экономики пассажирский автобусный транспорт играет важнейшую роль в предоставлении социальных услуг населению.

За последние годы пассажирский автобусный транспорт, в пределах района,   выполняет   6  маршрутов   пассажирских  перевозок,  обслуживается  44  населенных  пункта  района. Перевозка пассажиров во внутрирайонном сообщении в настоящее время осуществляется   ООО   «Кореневское   АТП  пассажирских  перевозок».

Пассажирские  перевозки  осуществляются 2  автобусами, которые обслуживают  6  маршрутов.

В целом функционирующая на территории области транспортная система обеспечивает потребности хозяйствующих субъектов и населения в транспортных услугах.

Для улучшения транспортного обслуживания населения реализуется Федеральный Закон  от 13 апреля 2015 г. № 220-ФЗ  № «Об  организации   регулярных  перевозок   пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом и  городским  наземным  электрическим  транспортом  в  Российской  Федерации»  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации». "О маршрутных пассажирских перевозках автомобильным транспортом в Курской области".

В то же время развитие автомобильного транспорта в области сталкивается с определенными проблемами, требующими решения. К ним, в первую очередь, следует отнести:

состояние нормативно-правовой базы;

рост транспортных издержек;

значительный износ парка автотранспортных средств;

достигнутый уровень развития инфраструктуры, включая, в первую очередь, дорожную сеть, значительно отстает от темпов автомобилизации и не соответствует современным нормам и условиям эффективного функционирования автомобильного транспорта;

увеличение на маршрутах количества автобусов малой вместимости;

недостаточное финансирование содержания и развития транспортной инфраструктуры;

отсутствие эффективных механизмов финансовой компенсации перевозок льготных категорий пассажиров, что приводит к значительным убыткам транспортных организаций.

Приоритетными направлениями в решении основных проблем развития автомобильного пассажирского транспорта на период до 2023 г. являются:

совершенствование нормативно-правовой базы по обеспечению функционирования автотранспортной отрасли;

расширение системы безналичной оплаты проезда;

внедрение стандартов оказания транспортных услуг населению Курской области;

обеспечение доступности информации о деятельности транспортных организаций для населения Глушковского района Курской области;

оптимизация маршрутной сети;

сокращение временных затрат пассажиров на поездки;

организация   маршрутов   регулярных   перевозок   для   населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах Глушковского района Курской области;

улучшение качества пассажирских перевозок;

развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение частных инвесторов в развитие объектов транспортной инфраструктуры, в том числе обновление парка автотранспортных средств;

создание экономических условий и механизмов для обновления автотранспортной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое функционирование отрасли;

снижение всех видов издержек, связанных с осуществлением автотранспортной деятельности;

повышение эффективности работы транспортных предприятий.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 2

С учетом стратегических направлений развития экономики района, определенных:

государственной программой Курской области "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 г. № 768-па; сформированы цель и задачи настоящей подпрограммы. Определены основные приоритетные направления развития:

обеспечение  транспортной  доступности   для   жителей  Глушковского района Курской области;

улучшение качества и повышение безопасности пассажирских перевозок.

В развитие приоритетных направлений сформированы цель и задачи подпрограммы 2.

Цель   подпрограммы   2: создание   условий   населению, обеспечивающих доступность, качество и безопасность перевозок автомобильным транспортом.

Для достижения цели намечены задачи:

обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок;

повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров;

обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения.

Показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач подпрограммы 2 является   количество     маршрутов , количество  населенных  пунктов,  обслуживаемых  пассажирскими  перевозками.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 2 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Конечные результаты подпрограммы   выражаются в следующих основных показателях:

Количество  маршрутов пассажирских  перевозок

Количество  населенных  пунктов, обслуживаемых  автомобильным  транспортом .

Реализацию подпрограммы 2 намечено осуществить в 2015- 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      годах в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для решения задач подпрограммы 2 разработаны следующие основные мероприятия:

основное мероприятие 2.1 «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Глушковского района Курской области» включает в себя:

предоставление субсидий из районного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов на обслуживаемых социально значимых внутрирайонных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Правовые меры государственного регулирования предусматривают принятие нормативных правовых актов Глушковского района Курской области, необходимых для выполнения мероприятий подпрограммы 2.

Перечень мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

5. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных

фондов в реализации подпрограммы 2

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы по подпрограмме 2 предполагается участие  предприятий и организаций ,победивших  в  результате  конкурсного  отбора.

в части финансирования мероприятий - участников не предполагается.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы 2  осуществляется  за  счет  средств  муниципального  бюджета,  составляет       10571,943 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 100,000 тыс. руб.;

2016 год – 270,000 тыс. руб.;

2017 год – 840,612 тыс. руб.;

2018 год – 1100,000 тыс. руб.;

2019 год – 1905,075 тыс. руб.;

2020 год – 1589,256 тыс. руб.

2021 год -  1589,000 тыс.руб.

2022 год  - 1589,000 тыс.руб.

2023 год -  1589,000 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в приложениях №№ 4, 5 к муниципальной программе.

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в  Глушковском районе  Курской области»

Паспорт

подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в  Глушковском районе  Курской области»

| Наименование подпрограммы 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» (далее подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Отел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области |
| Соисполнитель подпрограммы 3 | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области |
| Участник | ОГИБДД МО МВД России «Глушковский» |
| Цель подпрограммы 3 | Уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (далее по тексту ДТП) |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 3. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов. 4. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 5. Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 | 1. Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 2. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Этапы и сроки реализации программы 3 | Подпрограмма 3 реализуется в один этап 2015-2023 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований программы 3 | Финансирование мероприятий подпрограммы 3 предусматривается за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 2386,797тыс. руб., в том числе: 2015 год – 275,336 тыс. руб.; 2016 год – 533,922 тыс.руб. 2017 год – 430,979 тыс.руб. 2018 год – 421,680 тыс.руб. 2019 год – 243,160 тыс.руб. 2020 год – 286,920 тыс. руб. 2021 год – 127,600 тыс.руб. 2022 год - 33,600 тыс.руб. 2023 год - 33,600 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | 1. Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2023 году сократится. 2. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизится |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Ежегодно на улично-дорожной сети Курской области совершается порядка 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в которых погибает порядка 300 человек и более 2 тысяч человек получают ранения различной степени тяжести.

Основной  причиной  ДТП   по-прежнему  остается  человеческий фактор. Значительная часть происшествий (85%) произошла из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. Неправильный выбор скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, непредставление преимущества в движении пешеходам и другим транспортным средствам, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и управление транспортными средствами водителями, не имеющими права управления, - наиболее распространенные нарушения, допускаемые водителями и явившиеся основными причинами аварий.

Проблема аварийности на автотранспорте за последние годы приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества автотранспортных средств и низкими темпами развития, реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения на территории района. Содержание автодорог не соответствует требованиям по безопасности дорожного движения, которые продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме техническими средствами регулирования движения, удерживающими и направляющими устройствами, наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность дорожного движения.

Проводится планомерная работа по внесению проблематики обеспечения безопасности дорожного движения на заседаниях районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 3

Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе, в результате дорожно-транспортных происшествий.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни.

В целом ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.

Цель подпрограммы 3: уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Для достижения цели намечены задачи: предупреждение    опасного    поведения    участников   дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов;

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач подпрограммы 3 являются:

число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Конечные результаты подпрограммы 3 выражаются в следующих основных показателях, которые к 2023 г. достигнут следующих значений:

число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими сократится;

число погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизится.

Реализацию подпрограммы 3 намечено осуществить в 2015- 2023 годах в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Для решения задач  подпрограммы  3 разработаны следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 3.1 Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения включает в себя:

организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах по вопросам безопасности дорожного движения;

проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей»;

изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов;

оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы) базовых муниципальных  образовательных учреждений среднего профессионального образования, находящихся в ведении Глушковского района Курской области;

проведение детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей, а также профильных смен юных инспекторов движения;

приобретение учебной и детской литературы, предметов детского обихода с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения;

Основное мероприятие 3.2 Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

внедрение в подразделение служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, автоматизированных информационно-управляющих систем, позволяющих сократить время прибытия на место ДТП спецтранспорта;

оснащение подразделений служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, аппаратно-программными комплексами, позволяющими с помощью карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту ДТП спецтранспорта;

внедрение в подразделение служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, современных образцов аварийно-спасательной техники.

Повышение безопасности управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников, с помощью спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС по программно-аппаратному комплексу мониторингового центра.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 приведен в  приложении № 2 к муниципальной  программе.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Подпрограмма 3 не предусматривает мер государственного регулирования экономического характера.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3 отражены в приложении № 3 к муниципальной программе.

5. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных                               фондов в реализации подпрограммы

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 в части фактического исполнения предполагается участие  отдела  образования  Администрации  Глушковского  района  Курской  области ,ОГИБДД МО МВД России «Глушковский».

Участие внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 3 не планируется.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет     2386,797тыс. руб., в том числе:

2015 год – 275,336  тыс. руб.;

2016 год – 533,922 тыс.руб.

2017 год – 430,979 тыс.руб.

2018 год – 421,680 тыс.руб.

2019 год – 243,160 тыс.руб.

2020 год – 286,920 тыс. руб.

2021 год – 127,600  тыс.руб.

2022 год  -  33,600   тыс.руб.

2023  год -   33,600  тыс.руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 представлено в приложениях №№ 4, 5 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие 						транспортной системы, обеспечение перевозки  					пассажиров в Глушковском районе

Курской  области и безопасности дорожного

движения»

от 08 июля  2021  г. № 284

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе  Курской области и безопасности дорожного движения»,  подпрограмм муниципальной  программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактический показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| [ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 53,2 | 54,2 | 55,4 |  |  | 55,4 | 56,0 |  | 56,5 |  |  | 57,0 | 57,5 | 58,0 |  |
| 2 | Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 2,0 | 2,1 | 1,7 |  |  | 0,3 | 0,4 |  | 2,64 |  |  | 2,2 | 2,3 | 2,0 |  |
| 3. | Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,45 | 1,73 |  | 0,317 |  |  | 0 | 0 | 1,8 |  |
| 4 | Площадь построенного и реконструированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | Кв.м | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025 | 6505 |  | 1427 |  |  | 0 | 0 | 8100 |  |
| 5 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кв.м | 8000 | 8700 | 7650 |  |  | 0 | 7700 |  | 11455 |  |  | 9900 | 10350 | 8750 |  |
| 6 | Количество маршрутов пассажирских перевозок | шт | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 |  |
| 7 | Количество населенных пунктов, обслуживаемых автомобильным транспортом | шт | 44 | 44 | 44 |  |  | 44 | 44 |  | 46 |  |  | 46 | 46 | 46 |  |
| 8 9. | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ед. ед. | 14 5 | 18 1 | 10 4 |  |  | 9 3 | 10 3 |  | 12 2 |  |  | 10 1 | 10 1 | 10 1 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствуюших нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 53,2 | 54,2 | 55,4 |  |  | 55,4 |  | 56 | 56,5 |  |  | 57 | 57,5 | 58,0 |  |
| 2. | Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. | 2.0 | 2.1 | 1,7 |  |  | 0,3 |  | 0,4 | 2,64 |  |  | 2,2 | 2,3 | 2,0 |  |
| 3. | Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,45 |  | 1,73 | 0,317 |  |  | 0 | 0 | 1,8 |  |
| 4 | Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | кв.м | 0. | 0 | 0 |  |  | 2025 |  | 6505 | 1427 |  |  | 0 | 0 | 8100 |  |
| 5. | Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв.м | 8000 | 8700 | 7650 |  |  | 0 |  | 7700 | 11455 |  |  | 9900 | 10350 | 8750 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество маршрутов, обслуживаемых автомобильным транспортом | шт | 5 | 5 |  | 5 6 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  |
| 2 | Количество населенных пунктов, обслуживаемых автомобильным транспортом | шт | 44 | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  | 46 |  | 46 | 46 | 46 |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожног о движения в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 1 4 | 18 |  |  | 10 | 9 |  | 10 |  |  | 12 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ед. | 5 | 1 |  |  | 4 | 3 |  | 3 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение №2

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

от 8 июля 2021 г. № 284

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе  Курской области и безопасности дорожного движения»

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель | срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.01 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Отдел строительства и архитектуры Адм. Глушковского района | 2015 | 2023 | Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Затруднительный проезд по дорогам в зимний период; снижение безопасности дорожного движения, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующего показателя: доля протяженносети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, количество отремонтированных автодорог |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.02 Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Отдел строительства и архитектуры Адм.Глушковского района | 2015 | 2023 | Развитие сети автомобильных дорог; Обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием | Низкий уровень доступности услуг транспортного комплекса для населенных пунктов, не имеющих подъездов, сохранится; не будут решены проблемы повышения категории существующей сети автомобильных дорог | Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения; |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.01 Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Глушковского района Курской области |  | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района | 2015г. | 2023 г. . | Обеспечение населения Глушковского района Курской области автомобильными перевозками | Отсутствие обеспечения населения Глушковского района Курской области автомобильными перевозками | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей: объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования. |
| Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Основное мероприятие 3.01 Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района отдел образования Администрации Глушковского района совместно с ОГИБДД МО МВД России «Глушковский» | 2015 г. | 2023 г. | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения на автодорогах общего пользования местного значения | Отсутствие обеспечения повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного | Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; число погибших в ДТП |
| 3.2 3.3. |  |  | Основное мероприятие 3.02 обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего Пользования местного значения Основное мероприятие 3.03 Повышение эффективности работы служб,ликвидирующих последствия дорожно-транспортных происшествий | Отдел строительства Администрации Глушковского района Курской области Отдел строительства Администрации Глушковского района Курской области | 2015 г. 2015 г. | 2023 г. 2023 г. | Повышение безопасности управлением транспорта на автодорогах общего пользования местного значения Повышение безопасности управлением транспорта на автодорогах общего пользования местного значения | Отсутствие повышения безопасности управлением транспорта, осуществляющего деятельность Отсутствие повышения безопасности управлением транспорта, осуществляющего деятельность | Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; число погибших в ДТП Степень достижения результатов подпрограммы будет оценена за счет следующих показателей: число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; число погибших в ДТП |
| 3.4 |  |  | Основное мероприятие 3.04 Повышение безопасности управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников с помощью спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС по программно-аппаратному комплексу мониторингового центра | Отдел строительств и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области отдел образования Администрации Глушковского района совместно с ОГИБДД МО МВД России «Глушковский» | 2015 г. | 2023 г. | Повышение безопасности управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников | Отсутствие повышения безопасности управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников | Повышение безопасности управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников |

Приложение №3

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской   области и безопасности дорожного движения»

от 08 июля 2021 г. № 284

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители. участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» |  |  |  |  |
| Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы I «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» заключается в совершенствовании и приведении в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок Глушковского района Курской области» заключается в совершенствовании и приведении в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» |  |  |  |  |
| Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» заключается в совершенствовании и приведении в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию предусмотренных настоящей подпрограммой мероприятий |  |  |  |  |

Приложение №4

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

от 8 июля 2021 г. № 284

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе

Курской области и безопасности дорожного движения»  за  счет  средств  областного, районного  бюджета  и  внебюджетных  источников

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответствен ный исполнитель, соисполни тели, участники, муниципальный заказчик | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |  | х | х | х | х |  | 2218.237 | 8791.521 | 7010,59 | 5884,674 | 16510,046 | 15599,04473 | 15589,32204 | 7458,110 | 7555,040 |
|  | Ответственный исполнитель | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района |  |  |  |  |  | 1942,901 | 8257,600 | 6629,611 | 5462,994 | 16342,246 | 15567,04473 | 15555,,72204 | 7424,510 | 7521,440 |
|  | Соисполнитель | отдел образования Администрации Глушковского района |  |  |  |  |  | 275,336 | 533,921 | 380,979 | 421,680 | 167,800 | 32,000 | 33,600 | 33,600 | 33,600 |
|  | Участники | ОГИБДД ОМВД России «Глушковский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» | Всего: | 001 | 0408 | 11201С1459 |  |  | 1842,901 | 7987,600 | 5738.999 | 4362,994 | 14361,811 | 16444,03250 | 12006,625 | 5835,510 | 5932,440 |
|  |  | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района | 001 | 0408 | 11201С1459 | 811 814 |  | 1842,901 | 7987,600 | 5738.999 | 4362,994 | 14361,811 | 16444,03250 | 12006,625 | 5835,510 | 5932,440 |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Основное мероприятие 1.01 Основное мероприятие 10.2 | Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» в части автомобильных дорог общего пользования местного значения Капитальный ремонт ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значепния | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района | х 001 001 | х 0409 0409 | х 11101 С1424 11102С1426 | х 200 400 |  | 1842,901 1842,901 | 7987,600 7987,600 | 5738,999 5739,999 | 4362,994 1117,245 3245,749 | 14361,811 2095,285 2266,526 | 16344,03250 11750,03250 4694,000 | 12006,625 12006,625 | 5835,510 5835,510 | 5932,440 5932,440 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» | Всего: | 001 | 0408 | 11201С1459 |  | 800 | 100,0 | 270,0 | 840,612 | 1100,000 | 1905,075 | 1589,256 | 1589,000 | 1589,000 | 1589,000 |
| Основное мероприятие 2.01 | Ответствен-ный исполнитель | Отдел и строительства архитектуры Администрации Глушковского района | 001 | 0408 | 11201С1426 |  | 800 | 100,0 | 270,0 | 840,612 | 1100,000 | 1905,075 | 1589,256 | 1589,000 | 1589,000 | 1589,000 |
|  | Участник | ГУП Курской области «Коренев- ское автопред- приятие пассажирского транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное Мероприятие | Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Глушковского района Курской области | ОАО «Глушков ГУП Курской области «Коренев- ское автопред- приятие пассажирского транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» |  | х | х | х |  | х | 275,336 | 533,921 | 430,979 | 421,680 | 243,160 | 286,920 | 127,600 | 33,600 | 33,600 |
|  | Ответственный исполнитель | отдел строительства администрации Глушковского района отдел образован. Администрации Глушковского района |  |  |  |  |  | 275,336 | 533,921 | 430,979 | 421,680 | 243,600 | 286,920 | 127,600 | 33,600 | 33,600 |
|  | Соисполнитель | отдел образования администрации Глушк. р-на |  |  |  |  |  | 275,336 | 533,921 | 380,979 | 421,680 | 165,410 |  | 33,60 | 33,600 | 33,600 |
|  | Участник | ОГИБДД ОМВД России «Глушковский» |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.01: | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Глушковского района, ОГИБДД ОМВД России «Глушковский» Отдел образования Администрации Глушковского района | 004 | 0702 | 11301С1459 |  | 200 |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 30.2 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Разработка КСОДД | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района | 001 | 0409 | 11302С1401 |  | 200 |  |  |  |  | 77,750 | 287,384 | 94,000 |  |  |
| Основное мероприятие 3.03 | Повышение эффективност и работоспособности служб,ликвидирующих последствия ДТП ,обеспечивающих безопасность дорожного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.0.4 | движения на автодорогах местного значения Повышение безопасности управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников, с помощью спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС по программно-аппаратному комплексу мониторингового центра | Отдел образования Администрации Глушковского района | 001 | 702 | 11304С1459 |  | 200 | 275,336 | 533,921 | 380,979 | 421,680 | 165,850 | 32,000 | 33,600 | 33,600 | 33,600 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

от 8 июля 2021 г. № 284

Ресурсное обеспечение программы, прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей) «Развитие транспортной системы, обеспечение  перевозки пассажиров в Глушковском районе  Курской области и безопасности дорожного движения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | отчет (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Оценка тыс.руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечения перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» | всего | 2218,237 | 8791,521 | 7010,590 | 5884,674 | 16510,046 | 15599,04479 | 15589,32204 | 7458,110 | 7555,040 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 10750,098 | 6968,72255 | 5014,238 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2218,237 | 8791,521 | 7010,590 | 5884,6748 | 5609,948 | 8049,59518 | 10157,23104 | 7458,110 | 7555,040 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 150,000 | 580,727 | 417,853 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» | всего | 1842,901 | 7987,600 | 5738,999 | 4362,994 | 14361.811 | 13722,86873 | 13872,72204 | 5835,510 | 5932,440 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 10750,098 | 6968,72855 | 5014.,238 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1842,901 | 7987,600 | 5738,999 | 4362,994 | 3461.713 | 6173,41918 | 8440,63104 | 5835,510 | 5932,440 |
|  |  | внебюджетные источни |  |  |  |  | 150,000 | 580,727 | 417,853 |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» | всего | 100,000 | 270,000 | 840,612 | 1100,000 | 1905,075 | 1589,256 | 1589,000 | 1589,000 | 1590,000 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,000 | 270,000 | 840,612 | 1100,000 | 1905,075 | 1589, 256 | 1589,000 | 1589,000 | 1589,000 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» | всего | 275,336 | 533,921 | 430,979 | 421,680 | 243,160 | 286,920 | 127,600 | 33,600 | 33,600 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 275,336 | 533,921 | 430,979 | 421,680 | 243,160 | 286,920 | 127,600 | 33,600 | 33,600 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |