ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Обеспечение   доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными

услугами  граждан  Глушковского  района  Курской  области»»

за 2020 год

Ответственный исполнитель: отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

Дата составления отчета:     26 февраля 2020 года

Начальник отдела строительства и архитектуры

Администрации Глушковского района

Курской области                                                                         М.Н. Кулизень

Телефон:   8(47132) 2-10-84

Адрес электронной почты:   stroy46glushkovo@mail.r

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Обеспечение   доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными

услугами  граждан  Глушковского  района  Курской  области»»

за 2020 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан   в  Глушковском  районе  Курской  области » за 2020 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016  № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317, №), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области», муниципальная программа Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан Глушковского района  Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), утверждена   постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 12.04.2016 г.  № 64(  с  последующими  изменениями  и  дополнениями) , сроки  реализации которой 2015 – 2023 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

-  повышение  доступности  жилья  и  качества  жилищного  обеспечения  населения  Глушковского  района,  с   учетом  обеспечения жильем   отдельных  категорий  граждан  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством   Курской  области;

-  повышение  качества  и  надежности  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг  населению;

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

-  обеспечение   жильем  категорий  граждан  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством  Курской  области,  предоставление   муниципальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан  на  улучшение  жилищных  условий;

-   повышение  эффективности  деятельности      организаций        жилищно-

коммунального  хозяйства;

-  обеспечение  контрольно-целевых  показателей  объема  ввода  в  эксплуатацию  жилья.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- строительство 38,8 км  сетей   газоснабжения;

-   перевод   котельных  на   объектах  бюджетной  сферы   района   -  2 шт;

-  количество  молодых  семей  граждан,  улучшивших  жилищные  условия  с  использованием  социальных  выплат     -   1  семья;

-    объем  ввода  жилья  на  территории  Глушковского  района   - 72022 кв.м

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Глушковского  района  Курской  области» запланировано выполнение 3 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2020 год. Фактически достигнуты целевые значения по  3  показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении  1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Глушковского  района  Курской  области» за 2020 год (далее – Годовой отчет).  Мониторинг показателей проводился по показателям   6-8  приложения  №1   к   настоящему  годовом4у  отчету.

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан   Глушковского района Курской области»

за 2020 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме 2 «Создание  условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем  граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области»  в 2020 году выполнено в полном объеме 2  мероприятия  из  2-х запланированных основных  мероприятий.

Реализация Основного мероприятия  2.03  «Осуществление  полномочий  по  созданию  условий   для  развития  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  муниципальных  образований» выполнена  за  счет  средств    районного  бюджета  на 99,7 %.

Реализация  Основного  мероприятия   2.05 « Разработка  документов  территориального   планирования  и  координирование  границ  муниципальных  образований  и  населенных  пунктов  муниципальных  образований»  выполнена  полностью  за  счет  средств  областного  и   районного  бюджетов.

Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района Курской области»

В 2020     году             запланированные  муниципальной   программой  Глушковского  района  Курской  области   меры   правового   регулирования   исполнены  в  полном  объеме,   оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IY. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 года № 114  «О бюджете Глушковского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»(в редакции  Решения  от  22.12.2020 г. №186)   объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным   жильем  и  коммунальными  услугами    граждан Глушковского района Курской области» на 2020  г. составил   7233,183  тыс.руб., кассовый  расход  составил  6755,67370 тыс.руб. ( 93 %  от  утвержденного  объема  финансирования)

Отчет об использовании в 2020  году   бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском районе Курской области» указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, районного и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

V.	Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу Глушковского района

Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами   граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области»

В течение 2020 г.   в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем   и  коммунальными  услугами  граждан  в   Глушковском районе Курской области» ответственным исполнителем – отделом  строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:

1. Постановлениями Администрации Глушковского района Курской области от 18.02.2020 г. №78,    от  17.09.2020 г. №399  внесены  изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2023 годов».

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2021-2023 годы предусматривается за счет средств бюджета Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области   от  22.12.2020. № 188 «О бюджете муниципального района «Глушковский район»  Курской области  на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском районе Курской области» на 2021-2023 годы составит 2526,092  тыс. рублей, в том числе в 2021 году - 2349,292  тыс. рублей; в 2022 году - 88,400  тыс.  рублей. , в 2023  году  -  88,400 тыс.рублей.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области  Глушковского района Курской области» являются неизменными и направлены на:

-  повышение  доступности  жилья  и  качества  жилищного  обеспечения  населения  Глушковского  района,  с   учетом  обеспечения жильем   отдельных  категорий  граждан  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством   Курской  области;

- повышение  качества  и  надежности  предоставления  жилищно-коммунальных  услуг  населению.

В рамках реализации данной программы планируется    мероприятия   по  внесению  в  государственный    кадастр  недвижимости  сведений   о  границах  населенных  пунктов  в МО «Коровяковский  сельсовет»

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан

в  Глушковском  районе Курской области» за 2020   год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год отчет | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| - Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2020 г. |
| 2. | Перевод котельных на газообразное топливо | шт | 0 | 0 | 0 | мониторинг не проводился в связи с отсутствием в плане 2020 г. |
| 3. | Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и массового спорта | объектов | 0 | 0 | 0 | мониторинг не проводился, в связи с отсутствием в плане 2020 г. |
| 4. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 0 | 0 | 0 | мониторинг не проводился, в связи с отсутствием в плане 2020 . |
| 5. | Количество семей, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | семей | 1 | 0 | 0 | мониторинг не проводился, в связи с отсутствием в плане 2020 |
| 6. | Объем ввода жилья на территории Глушковского района Курской области | тыс.кв.м. | 8,899 | 6,849 | 9,258 |  |
| 7 | Подготовка карт (планов) для установления границ муниципальных образований населенных пунктов,шт | шт | 25 | 15 | 15 |  |
| 8 | Внесение сведений в ЕГРН территориальных зон | шт | 0 | 10 | 10 |  |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  и  коммунальными  услугами  граждан  в  Глушковском  районе  Курской  области»

за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события | Плановый срок |  |  |  |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  | Проблемы возникающие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  |  |  |  | окончания реализации |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  | запланированные |  |  |  |  |  |  |  | достигнутые |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие2.01. Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Глушковского района Курской области» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х | х |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
|  | Обеспечение жэильем молодых семенй |  | х | х |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2 | Основное мероприятие 2.02 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х |  | х. |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  | х |
|  |  | х | х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | х | Проблем нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное меропритяие 2.03 «Осуществление полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Глушковского района Курской облас ти» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х |  |  | 01.01.2929 | 31.12.2020 |  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | 31.12.2020 |  |  |  |  | основное мероприятие 2.03 запланировано 3850,000 т.руб |  |  | основное мероприятие 2. 03 выполнено 3840,376 т.руб. |  |  |
|  |  | х | х |  |  | х | х |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.4 «Переселение граждан в Глушковском районе Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда, не подпадающего под действие Федерального закона от 21 июля 2007 годаь №185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х |  |  | х |  |  |  | з. |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  | х |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | х | Мониторинг не проводился в связи с отсутствием плана на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.05 « Корректировка ПЗЗ, генеральных планов,координирование границ муниципальных образований» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х |  | 04.2020 |  | 12.2020 |  |  |  |  |  | 04.2020 |  |  | 12.2020 |  |  |  |  | основное мероприятие 2.5 выполнено |  |  | основное мероприятие 2.5 выполнено |  |  |
|  | Мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» | х | х |  | х |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Обеспечение   доступным  и   комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в

Глушковском районе Курской области» за 2020  год

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Постановление Администрации Глушковского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | 2015-2023годы . (по мере возникновения необходимости) | 18.02.2020№78 17.09.2020 г. №398 | 18.02.2020 гпостановлением.Администрации Глушковского района Курской области № 78 и 17.09.2020 г. №398 внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» в части приведения в соответствии с решением о бюджете на 2020а год |

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области  на реализацию муниципальной  программы «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными   услугами  граждан  в  Глушковском  районе Курской области» за 2020 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | кассовое исполнение за 2020 год |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 2133,183 | 7233,183 | 6735,67370 |
| Подпрограмма 2 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | 2133,183 | 7233,183 | 6735,67370 |
| Основное мероприятие 2.01 | «Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Глушковского района Курской области» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 2.02 | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | Отдел строительства и архитектуры Отдел образования | 004 | 0702 | 07202S1500 | 414 | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.03 | Осуществление полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований района | Всего | х | х | х | х | 500,000 | 3850,00 | 3840,376 |
|  |  | Отдел строительства и архитектуры | 001 | 0502 | 07203С1417 | 244 | 0,000 | 2550,000 | 2550,000 |
|  |  | Отдел строительства и архитектуры | 001 | 0502 | 07203П1417 | 540 | 500,000 | 1300,00 | 1290,376 |
| Основное мероприятие 2.04 | «Переселение граждан в Глушковском районе Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда, не подпадающего под действие Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | х | х | Х |
| Основное мероприятие 2.05 | Корректировка ПЗЗ, генеральных планов, координирование границ муниципальных образований | Всего | х | х | х | х | 1033,183 | 3383,183 | 2895,29770 |
|  | Мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» | Отдел строительства и архитектуры | 001 | 0412 | 07205S3600 | 244 | 309,955 | 309,955 | 309,955 |
|  |  |  | 001 | 0412 | 0720513600 | 244 | 723,228 | 723,228 | 723,228 |
|  | Мероприятия по подготовке Схемы территориального планирования Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры | 001 | 0412 | 07205С1416 | 244 | 0,000 | 700,000 | 212,11470 |
|  | Корректировка Генеральных планов , ПЗЗ , внесение сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов МО, территориальных зон муниципальных образований района | Отдел строительства и архитектуры | 001 | 0412 | 07205П1416 | 540 | 0,000 | 1650,000 | 1650,000 |

- Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами   граждан  в  Глушковском районе Курской области» за 2020 год

( тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» | Всего: | 7233,183 | 6735,67370 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 723,228 | 723,228 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 6510,555 | 6012,44570 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» | Всего: | 7233,183 | 6735,67370 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет | 723,228 | 723,228 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 6510,555 | 6012,44570 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |

- Оценка эффективности муниципальной  программы

- Глушковского района Курской области

- «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  в

- Глушковском  районе Курской области»

- за 2020 год

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2019 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» | 2 | 2 | 1 |
| Всего: | 2 | 2 | 1 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета и   бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2020.

| Наименование подпрограмм | Источники финансирования | Предусмотрено на 2020 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2020 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» | Всего | 7233,183 | 6735,67370 | 0,93 |
|  | областной бюджет | 723,228 | 723,228 | 1,0 |
|  | бюджет Глушковского района Курской области | 6510,555 | 6012,44570 | 0,92 |
| Итого по муниципальной программе | Всего | 7233,183 | 6735,67370 | 0,93 |
|  | областной бюджет | 723,228 | 723,228 | 1,0 |
|  | бюджет Глушковского района Курской области | 6510,555 | 6012,44570 | 0,92 |

Оценка эффективности использования средств  бюджета

Глушковского района Курской области

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств  бюджета Глушковского района Курской области;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» | 1 | 0,93 | 1,08 |

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 2 «Создание   условий  для  обеспечения  доступным  и  комфортным  жильем граждан   в    Глушковском районе Курской области».

9258/6849=  1,35=1

15/15=1

10/10=1

Срп/п =(1+1+1)/3+1

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 201 году, N | Степень реализации подпрограммы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» | 3 | 1 | 1,08 | 1,08 |

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

9258/6849=  1,35=1

15/15=1

10/10=1

Срп/п =(1+1+1)/3=1

СРгп  = 1  /1 = 1

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муницпальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2020 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Глушковского района Курской области « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Глушковском районе Курской области» | 6735,67370 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Глушковском районе Курской области» | 6735,67370 | 1 |

ЭРгп = 0,5 × 1 + 0,5 × (1 х1)  =   = 0,5  +  0,5  =  1

Эффективность реализации   муниципальной  программы за 2020 год признается    высокой  , значение  ЭРгп   равно  1.