ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Устойчивое развитие сельских территорий Глушковского района

Курской области»»

за   2020  год

В  2020  году    мероприятия  по  программе  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий  Глушковского  района  Курской  области»   не  запланированы.   С  2021  года  данная  программа  не  действует,  в  связи  с разработкой  государственной  программы  «Комплексное  развитие  сельских  территорий».

В  рамках   программы  «Комплексное  развитие  сельских  территорий»  в  2020  году    мероприятия  выполняли    сельские  муниципальные  образования.

Начальник отдела строительства и архитектуры

Администрации Глушковского района

Курской области                                                                              М.Н. Кулизень

Телефон:   8(47132) 2-10-84

Адрес электронной почты:  stroy46glushkovo@mail.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании    «Глушковский  район»  Курской  области»»

за 2020 год

Ответственный исполнитель: отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

Дата составления отчета:     26 февраля 2021 года

Начальник отдела строительства и архитектуры

Администрации Глушковского района

Курской области                                                                         М.Н. Кулизень

Телефон:   8(47132) 2-10-84

Адрес электронной почты:   stroy46glushkovo@mail.r

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании    «Глушковский  район»  Курской  области»»

за 2020 год

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район  Курской  области»

за 2020 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 2.11.2016  № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317 ,02.03.2020 г. №272), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014 г.  № 491  утверждена муниципальная программа Глушковского района Курской области « Глушковского района  Курской области» (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2015 – 2023 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области, имеет следующие цели:

-   обеспечение   конституционных  прав  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду,  сохранение  природных  систем  Глушковского  района Курской  области.

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

-   вовлечение  в  оборот  дополнительных  объемов  подземных  вод  путем  модернизации  действующих  водозаборов  и  систем  водоснабжения:

- обеспечение  благоприятной  среды  обитания  для  населения  Глушковского  района  Курской  области.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

-  обеспечение  экологической  безопасности  на  территории  Глушковского  района  Курской  области, обеспечение  благоприятных  условий  для  жизни  населения.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской  области»       запланировано выполнение 3 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2020 год. Фактически достигнуты целевые значения по  3  показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложениях 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»   Курской  области» за 2020 год (далее – Годовой отчет).  Мониторинг показателей проводился по показателям   1,3-4  приложения  №1   к  настоящему  Годовому  отчету.

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской области»

за 2020 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме 1 «Экология  и  чистая  вода  в  Глушковском  районе  Курской  области»  в 2020 году выполнены в полном объеме 2  мероприятия  из    2-х  запланированных  основных   мероприятий.

Реализация Основного мероприятия   «Обеспечение  населения  экологически  чистой  питьевой  водой выполнена  за  счет  средств    областного  и  районного  бюджета  в  полном  объеме  была  выполнена  реконструкция  сети  водоснабжения  в  д. Урусы  Глушковского  района  Курской  области, реализация  Основного  мероприятия «Ликвидация несанкционированной    свалки»  в  с.  Званное  Глушковского  района  Курской  области   выполнена  за  счет  средств  районного  бюджета  в  полном  объеме.

Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской области»

В 2020 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IY. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий  муниципальной    программы  Глушковского района  Курской области

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 г.  года № 114 «О бюджете муниципального района «Глушковский район» Курской области на  2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (в редакции Решения от 22.12.2020 г. № 186) объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район» Курской области» на 2020 год составил 38 136,472 тыс. рублей, кассовый расход составил  37 642,765  тыс. рублей (98,7% от утвержденного объема финансирования).

В том числе объем финансирования по подпрограмме  1 «Экология  и  чистая  вода  в  Глушковском  районе  Курской  области» утвержден в сумме 38 136,472  тыс. рублей, кассовый расход по подпрограмме составил  37 642,765 тыс.  рублей (98,7 % от утвержденного объема финансирования).

Отчет об использовании в 2020 году бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области  указан в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах из областного бюджета  на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области - в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

V.	Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу Глушковского района

Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской области»

В течение 2020 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район» Курской области» ответственным исполнителем – отделом  строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области вносились следующие изменения:

1. Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 18.02.2020 г.  №80  и   от  17.09.2020  г.  № 400  внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области «О бюджете Глушковского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

VI. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной  программы  Глушковского  района  Курской  области

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2021-2023 годы предусматривается за счет средств бюджета Глушковского района Курской области.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области   от  22.12.2020 г. № 188  «О бюджете муниципального района «Глушковский район»  Курской области  на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»  (в редакции Решения от 19.02.2021 г. № 190) объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской  области»  на 2021-2023 годы   всего  составит   900,000 тыс. руб.  за  счет  средств   районного  бюджета, в том числе  на 2021 год – 900,000 тыс. руб., 2022 год – 0,000 тыс.руб,  2023 год – 0,000  тыс.руб.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской области» являются неизменными и направлены на:

-   обеспечение   конституционных  прав  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду,  сохранение  природных  систем  Глушковского  района Курской  области.

В рамках реализации данной  муниципальной  программы планируются   мероприятия :

-   обеспечение  населения  экологически  чистой  питьевой  водой;

-   подготовка  проектов  зон  санитарной  охраны   объектов  водоснабжения санитарных  зон   объектов  водоснабжения;

-  подготовка  проектно-сметной  документации  по  ликвидации  несанкционированной  свалки  в  с. Веселое  Глушковского  района  Курской  области   и  пр.

Приложение №1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана  окружающей  среды в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской области» за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год – отчет | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| - Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество реконструированных объектов водоснабжения муниципальной собственности , | шт./км | 1,3,23 | 1/ 2,91 | 1/3,035 | увеличение протяженности реконструируемой сети водоснабжения на 12.5 м произошло по причине рельефа местности |
| 2 | Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности | Шт/км | 0 | 0 | 0 | мониторинг не проводился в связи с отсутствием ремонтных работ в муниципальной программе на 2020 г. |
| 3. | Численность населения обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | человек | 228 | 111 | 111 |  |
| 4 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт | 0 | 1 | 1 |  |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской  области»

за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы возникающие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  |  | достигнутые |  |
| «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Глушковском района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. 1 Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой». | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х | 08..2020 |  | 12.2020 |  | 08.2020 г. | 12.20 20г. |  | Основное мероприятие 1.1 план ввода 12.2020 г. | Основное мероприятие. выполнено |  |  | х |
|  | Водоснабжение д. Урусы Глушковского района Курской области.Реконструкция. | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х | 08.2020 г. |  | 12..2020 г. |  | 08.2020 г. | 12.20130 г.г. |  | 2,91 км | 3,035 км |  |  | х |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Ликвидация несанкционированной свалки | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х |  | 05.2020 г. |  | 12.2020 г. | 05.2020 г. | 12.2020 г. | Основное мероприятие план ввода 12.2020 г. |  |  | Основное мероприятие выполнено |  | х |
|  | Ликвидация несанкционированной свали в с.Званное Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х |  | 05.2020 г. |  | 12.2.020 г. | 05.2020 г. | 12.2020 г. | 1 шт |  |  | 1 шт. |  | х |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | = | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |

- Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район» Курской области» за 2020 год

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Постановление Администрации Глушковского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области « Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | 2015-2023 годы (по мере возникновения необходимости) | 17.02.2020 г 17.09.2020г. . | 17.02.2020 г. года постановлением Администрации Глушковского района Курской области №80 и от 17.09.2020 г. №400 внесены изменения в муниципальную в части приведения в соответствии с решением о бюджете, а также приведение данной программы в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (постановление Администрации Глушковского района Курской области № 185 от 11.07.2017 г.) |

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области  на реализацию муниципальной  программы «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район»  Курской области» за 2020 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | кассовое исполнение за 2020 год |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 0,000 | 38136,472 | 37642,76578 |
| Подпрограмма 1 1 | «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | 0,000 | 38136,472 | 37642,76578 |
| Основное мероприятие 1. 1 | Водоснабжение д. Урусы Глушковского района Курской области. Реконструкция. | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | 0,000 | 11136,472 | 10928,97413 |
|  |  |  | 001 | 0502 | 06101S2748 | 540 | 0,000 | 1065,874 | 1065,87399 |
|  |  |  | 001 | 0502 | 0610112748 | 540 | 0,000 | 8826,000 | 8825,99991 |
|  |  |  | 001 | 0502 | 06101П1427 | 540 | 0,000 | 1244,598 | 1037,10023 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ликвидация несанкционированной свалки в с. Званное Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры | 001 | 0605 | 06102С1469 | 244 | 0,000 | 27000,000 | 26713,791650 |

- Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район» Курской области» за 2020 год

( тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области» | Всего: | 38136,472 | 37642,76578 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 8826,000 | 8825,99991 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 29310,472 | 28816,76587 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» | Всего: | 38136,472 | 37642,76578 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 8826,000 | 8825,99991 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 29310,472 | 28816,76578 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Оценка эффективности муниципальной  программы

- Глушковского района Курской области

- «Охрана  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «Глушковский  район» Курской области»

- за 2020 год

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2020 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2020 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| « Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» | 2 | 2 | 1 |
| Всего: | 2 | 2 | 1 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из областного бюджета и бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета и   бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2020.

| Наименование подпрограмм | Источники финансирования | Предусмотрено на 2020 год (тыс. рублей) | Выполнено за 2020 год (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» | Всего | 38136,472 | 37642,76578 | 0,99 |
|  | областной бюджет | т8826,000 | 8825,99991 | 0,99 |
|  | бюджет Глушковского района Курской области | 29310,472 | 28816,76587 | 0,98 |
| Итого по муниципальной программе | Всего | 38136,472 | 37642,76578 | 0,99 |
|  | областной бюджет | 8826,000 | 8825,99991 | 0,99 |
|  | бюджет Глушковского района Курской области | 29310,472 | 28816,76567 | 0,98 |

Оценка эффективности использования средств  бюджета

Глушковского района Курской области

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств  бюджета Глушковского района Курской области;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» | 1 | 0,99 | 1,01 |

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Экология  и  чистая  вода     в    Глушковском районе Курской области».

1/3,035 :   1/  2,91 = 1,04=1,0

111:111 = 1

1:1=1

СР п/п1 = (1,0 + 1,0 +1,0) : 3 =   1

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2020 году, N | Степень реализации подпрограммы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» | 3 | 1 | 1,01 | 1,01 |

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДмппз = ЗПг мф / ЗПмпп;

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принималось равным 1.

1/3,035 :   1/  2,91 = 1,04/1,0

111:111 = 1

1:1=1

СР п/п1 = (1,0 + 1,0 +1,0) : 3 =   1

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5 × СРмп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муницпальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2020 году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Глушковского района Курской области « Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Глушковский район» Курской области | 37642,76578 | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Глушковском районе Курской области» | 37642,76578 | 1 |

ЭРмп = 0,5 × 1 + 0,5 × (1 х 1,1.01)х1  =   = 0,5  +   0,5  =   1,0

Эффективность реализации   муниципальной   программы за 2020 год признается  высокой.