ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие  транспортной   системы, обеспечение   перевозки    пассажиров  в  Глушковском   районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

за 2020 год

Ответственный исполнитель: отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области

Соисполнители:  отдел  образования  Администрации  Глушковского  района  Курской  области

Дата составления отчета:     26 февраля 2021 года

Начальник отдела строительства и архитектуры

Администрации Глушковского района

Курской области                                                                         М.Н. Кулизень

Телефон:   8(47132) 2-10-84

Адрес электронной почты:   strоy46glushkovo@mail.ru

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Глушковского района Курской области

«Развитие  транспортной   системы, обеспечение   перевозки    пассажиров  в  Глушковском   районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения» за 2020 год

1.  Конкретные  результаты  реализации  муниципальной  программы  Глушковского  района  Курской  области«Развитие  транспортной   системы, обеспечение   перевозки    пассажиров  в  Глушковском   районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения» за 2020 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Глушковского района Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Глушковского района Курской области от 02.11.2016  № 234 (в ред. от 19.11.2018 г. №317. 02.03.2020 г. №72), постановлением Администрации Глушковского района  Курской области от 11.07.2017 № 185 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области» постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 05.11.2014  г.  № 493 «Развитие  транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения на» ( в редакции  постановлений  Администрации  Глушковского  района  Курской  области №284 от  10.09.2015 г, №44 от 02.03.2017 г. №55  от  27.02.2018 г., №115 от  22.02.2019 г. , №682 от 11.12.2019 г., № 79  от  17.02.2020 г., №399  от  17.09.2020 г.) » (далее – муниципальная программа Глушковского района Курской области), сроки  реализации которой 2015 – 2023 годы.

Данная муниципальная программа Глушковского района Курской области, ответственным исполнителем которой является отдел строительства и архитектуры  и  соисполнитель  отдел  образования  Администрации  Глушковского  района  Курской  области,  имеет следующие цели:

- развитие  современной  и  эффективной  транспортной  инфраструктуры,  обеспечивающей  ускорение  товародвижения  и  снижение  транспортных издержек  в  экономике;

-  повышение   доступности  и  качества  услуг транспортного  комплекса  для  населения;

-  приведение  автодорог  в  соответствии  с  эксплуатационными  требованиями;

-   повышение  безопасности  дорожного  движения.

Задачами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

-  обеспечение  требуемого  технического  состояния  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района  Курской  области,  их  пропускной  способности,  эффективно  содействующей  развитию  экономики,  улучшению  качества  жизни  населения  района;

-    создание  безопасных  условий  дорожного  движения;

-  удовлетворение  потребностей  населения  Глушковского  района  Курской  области  в  безопасных  и  качественных  перевозках  автомобильным  транспортом;

-  сокращение  смертности  от  дорожно-транспортных  происшествий.

Конечными   результатами муниципальной программы Глушковского района Курской области являются:

- увеличение  доли  протяженности  автомобильных дорог  общего  пользования  местного  назначения,  соответствующих  нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуатационным   показателям;

-  сохранение  количества     автобусных   маршрутов;

-  повышение  уровня безопасности  дорожного  движения,  сокращение  числа   дорожно-транспортных  происшествий,  числа  погибших  в  дорожно-транспортных  происшествиях.

Ведомственные целевые программы в составе муниципальной программы Глушковского района Курской области отсутствуют.

В отчетном году муниципальной программой Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения» запланировано выполнение 9 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2020 год. Фактически достигнуты целевые значения по   9 показателям (индикаторам).

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Глушковского района  Курской области  «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения» за 2020 год (далее – Годовой отчет).  Мониторинг показателей проводился по показателям  1-9.

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ

и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной

программы Глушковского района Курской области

«Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров   в  Глушковском  районе  Курской  области   и безопасности  дорожного  движения»  за  2020 год

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Глушковского района Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По подпрограмме 1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района  Курской  области»  в 2020 году выполнено в полном объеме  1  Основное мероприятие  из  2-х запланированных Основных  мероприятий.

В  рамках  реализация Основного мероприятия   1.01 «Капитальный  ремонт, ремонт и  содержание  автодорог  общего  пользования  местного  значения»  были  выполнены  ремонты  автодорог:   по  ул. Набережная   в  с.  Марково  протяженностью  1,1 км ;   по  ул. Новоселовка  с.Званное  протяженностью  0,6 км.  ул. Молодежная с. Нижний  Мордок  протяженностью  0,31 км,   с. Кульбаки   протяженностью  0,64 км.

В  рамках  реализации  Основного  мероприятия  1.02  « «Строительство (или)  реконструкция  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения»    выполнено  строительство  автомобильной  дороги  по   ул.  Береговая  в  с. Кобылки  протяженностью 0,317  км,

Из  запланированного  объема  финансирования   по  подпрограмме 1 16444,033 тыс.руб., кассовый  расход  составил   13722,86903 тыс.руб. (  83 %  к  запланированному  объему).

По  подпрограмме  2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»   в  2020  году  выполнялось    1 Основное  мероприятие  2.01 «Содействие  повышению  доступности  автомобильных  перевозок  населению  Глушковского  района  Курской  области» ,   из  запланированного  объема   финансирования     1599,256 тыс.руб, кассовый  расход   бюджетных  средств  составил  1589,256  тыс.руб.  (99,4 % к  запланированному  объему)

По  подпрограмме  3   « Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»  выполнены  2  Основных  мероприятия:  Основное       мероприятие    3.02 «Обеспечение  безопасности  дорожного  движения   на  автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного  значения».  Из  запланированного  объема  финансирования  255,384  тыс.руб , кассовый  расход  составил   254,99970  тыс.руб. (99,8 %),   Основное  мероприятие  3.04   « Повышение       безопасности     управлением  транспорта,  осуществляющего    деятельность   по  перевозке   школьников,  с  помощью   спутниково-навигационной  системы  ГЛОНАСС  по  программно-аппаратному  комплексу  мониторингового  центра»,  из  запланированного  объема   финансирования  32,000 тыс.руб.    кассовый  расход бюджетных  средств  составил  31,920  тыс.руб.  (98,5 %  к  запланированному  объему).

Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении №2 к настоящему Годовому отчету.

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

В 2020 году запланированные муниципальной программой Глушковского района Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 3 к настоящему Годовому отчету.

IY. Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области от 23.12.2019 г. № 114 «О бюджете муниципального района  «Глушковский  район» Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.»( в  редакции  Решения   от  22.12.2020 г. №186)   объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области     «Развитие     транспортной     системы,     обеспечение     перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения» на 2020 год составил 18 330,67250  тыс. руб., кассовый расход составил  15599,04473 тыс. руб. (85,1 % утвержденного объема  финансирования). Объем финансирования  на  2020 год составил:

по подпрограмме  1 »Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района  Курской  области»   объем  финансирования     утвержден в сумме 16444,03250   тыс. руб., кассовый  расход  по  подпрограмме  1   составил 13722,86903  тыс. руб. ( 83 %  от  утвержденного  объема   финансирования).

по  подпрограмме 2 «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»   объем  финансирования    утвержден  в  сумме  1599,256 тыс. руб.,  кассовый  расход  по  подпрограмме  составил  1589,256 тыс. руб. (99,4  %  от  утвержденного  объема  финансирования);

по  подпрограмме 3 «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области» объем   финансирования утвержден  в  сумме  287,384  тыс. руб.,  кассовый  расход  по  подпрограмме  составил  286,91970  тыс. руб. (99,8 % от  утвержденного  объема  финансирования).

Отчет об использовании в 2020 году бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения» указан в приложении   4 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах     областного, районного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Глушковского района Курской области   указана  в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

V.	Информация о внесенных  ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

В течение 2020 года в муниципальную программу Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения»  ответственным исполнителем – отделом  строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области-  вносились следующие изменения:

1. Постановлениями  Администрации Глушковского района Курской области от 17.02.2020  № 79 и  от 17.09.2020 г. №399  внесены изменения в муниципальную программу Глушковского района Курской области в части приведения в соответствие программы Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Глушковского района Курской области.

VI. Предложения по дальнейшей реализации

Муниципальной  программы  «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы Глушковского района Курской области на 2020  г.   и 2021-2023 годы предусматривается за счет средств   областного  бюджета  и бюджета Глушковского района Курской области  и  внебюджетных  источников.

В соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области   от  22.12.2020 г. № 188   «О бюджете муниципального района «Глушковский район»  Курской области на   2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» объем финансирования муниципальной программы Глушковского района Курской области    на 2021-2023 г.г. составит 28 736,375 тыс. руб., в том числе  в 2021 году – 13723,225  тыс. руб.; в 2022 году –7458,110 тыс.  руб.,  в  2023  году  -  7555,040  тыс.руб.

Цели муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения»   являются неизменными и направлены на:

-   обеспечение  соответствия  транспортно-эксплуатационных  показателей  автомобильных  дорог   местного  значения  общего  пользования  действующим   нормативным  требованиям;

-  развитие  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения;

-   обеспечение  круглогодичного  функционирования сети  автомобильных  дорог   общего  пользования  местного  значения;

-  обеспечение  населения  Глушковского  района  Курской  области  автомобильными  перевозками;

- повышение  безопасности   дорожного  движения  на  автомобильных  дорогах   Глушковского  района  Курской  области.

В рамках    реализации   данной  муниципальной   программы планируется   строительство  автомобильной  дороги  протяженностью  1,8  км  в  д. Шагарово  Глушковского  района  Курской  области,   выполнять  ремонтные  работы  автодорог, продолжить  мероприятия  по  содействию   пассажирских  перевозок,  разрабатывать   проектно-сметную   документацию  для   выполнения   строительства  и  ремонта  автомобильных  дорог  Глушковского  района., повышение   безопасности  дорожного  движения  на  автомобильных  дорогах   общего  пользования  местного  значения  Глушковского  района  Курской  области.

Приложение 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие    транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного   движения»

за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019год – отчет | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| - Муниципальная программа Глушковского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 56,0 | 56,5 | 56,5 |  |
| 2. | Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,4 | 3,04 | 2,64 | в связи с некачественным исполнением мун.контракта подрядчиком ООО «ТРАСТ» по ремонту автодороги ул.Советской с. Н.Мордок Глушковского района Курской области, участок автодороги протяженностью 0,480 км не принят в эксплуатацию |
| 3. | Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,73 | 0,317 | 0,317 |  |
| .4 | Площадь построенного (реконструированного) дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | Кв.м | 6505 | 1427 | 1427 |  |
| 5 | Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | кв.м. | 1600 | 13615 | 11455 | в связи с некачественным исполнением мун.контракта подрядчиком ООО «ТРАСТ» по ремонту автодороги ул.Советской с. Н.Мордок Глушковского района Курской области, участок автодороги площадью 2160 кв.м. не принят в эксплуатацию |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество населенных пунктов, обслуживаемых автомобильным транспортом | шт | 44 | 46 | 46 |  |
| 2 | Количество автобусных маршрутов регулярного сообщения | шт | 5 | 6 | 6 |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество ДТП с пострадавшими | ед. | 10 | 12 | 12 |  |
| 2 | Число погибших в ДТП | ед. | 3 | 2 | 2 |  |

Приложение 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие  транспортной  системы , обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и

безопасности  дорожного  движения»

за 2020год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события | Плановый срок |  |  |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  | Проблемы возникающие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  |  |  | окончания реализации |  |  | начала реализации |  |  |  |  |  | окончания реализации |  |  | запланированные |  |  |  |  |  | достигнутые |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.01 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  | осн.меропр. 1.01 |  |  |  |  | Основное мероприятие1.1 выполнено |  |  | х |
| 1 | Ремонт автодороги по ул. Набережная в с. Марково Глушковского пайона Курской области Ремонт автодороги по ул. Новоселовка в с. Званное ГНлушковыского рай1она Курской области Ремонт автодороги по ул. Молодежная в с. Нижний Мордок Глушковского района Курской области Ремонт автодороги в с. Кульбаки Глушковского района Курской области Ремонт автодороги по ул. Советской в с. Нижний Мордок Глушковского района Курской области подготовка ПСД, Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования ,проч | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х х х х х х | 03.2020 г. 03.2020 г. 03.2020 г. 03.2020 г. 10.2020 г. 02..2020 г. |  |  |  | 10.2020 г. 10.2020 г. 10.2020 г. 10.2020 г. 10.2020 г. 12.2020 г. |  |  | 09.2020 г. 09.2020 г. 09.2020 г 09..2020 г 10.2020 г. 02.2020 г. .. |  |  |  |  |  | 09.29020 г. 09.2020 09.2020 г. 09.2020 г - 12..2020 г.. |  |  | 1,1 км 0,6 км 0,31 км 0,.64 км 0,48 км 12.2020 |  |  |  |  | 1,1 км 0,6 км 0,31 км 0.64 км - 12.2020 |  |  | х х х х не принята в связи с невыполн. подрядчиком ООО «ТРАСТ» условий мун. контракта х |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | х | не принят в эксплуатацию ремонт автодороги по ул. Советской с. Н.Мордок , в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком ООО «ТРАСТ» муниципального контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2 | Основное мероприятие 1.0.2. Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | основное мероприятие выполнено на 100 % |  |  | х |
|  | Строительство автомобильной дороги по ул.Советской и ул. Береговой в с.Кобылки Глушковского района Курской области 3 этап | х | х |  |  | 05.2020 г. | 12.2020 |  |  |  |  |  | 05.2020 г. |  |  |  |  |  | 12,2020 г. |  |  |  | 0,317 км |  | 0,317 км |  |  | х |
|  | Подготовка ПСД по автодороге в д Шагарово Глушковского района Курской области | х | х |  |  | 06.2020 г. | 12.2020г. |  |  |  |  |  | 05.2020 г. |  |  |  |  |  | 12.2020 г. |  |  |  | 122020 г. |  | 12.2020 г. исп. |  |  | х |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| Подпрограмма 2 « Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.01 «Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х |  |  | 01.01.2020 |  |  | 31.01.2020 | 01.2020 |  |  |  | 31.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 маршрутов |  | основное мероприятие 2.01. выполнено 6 маршрутов |  |  | х |
| 1 | Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | х | х |  |  | х |  |  | х | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| Подпрограмма 3 « Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 302. Обеспечениее безопасности дорожного двидения еа автомобильных дорогах общего пользования мкчиного значения | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | х |  |  | 01.01.2019г. | 01.01.2019 |  |  |  |  |  | 01.01.2019 |  |  | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | основное мероприятие 3.2. |  |  |  | основное мероприятие 3.2. выполнено | х |
| 3.2 | Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | х | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х | х |
|  | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Разработка проекта организации дорожного движения | х | х |  | 04.2920 г. |  | 07.2020 г. |  |  |  |  | 04.2020 г. |  |  | 07.20120. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | х |
|  | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию | х | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Основное мероприятие 3.04.«Повышение безопасности управлением управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников с помощью спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС по программно- аппаратному комплексу мониторингового центра | Отдел образования Администрации Глушковского района Курской области | х |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  |  | х |  |  |  |  |  |  | осн.меропр. 3.04 |  | исп. |  |  |  | х |
|  | Закупка товаров,работ и услуг для обесипепчения государственных (муниципальных нужд) |  | х |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | осн. Меропр. 3.04 |  | исп. |  |  |  | х |
|  | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |

- Приложение 3

ОЦЕНКА

результатов реализации мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы Глушковского района Курской области «Развитие   транспортной  системы, обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  безопасности  дорожного  движения»

за 2020 год

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Постановление Администрации Глушковского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Глушковского района Курской области « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения», в части финансирования программных мероприятий предусмотренных за счет средств бюджета Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры Администрации Глушковского района Курской области | 2015-2023 годы (по мере возникновения необходимости) | 17.02.2020 г. 17,09,2020 г. | 17.02.2020 г. №79 и 17.09.20 20 г. №399 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения», в связи с приведением данной программы в соответствие с решениями о бюджете . |

Приложение 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Глушковского района Курской области  на реализацию муниципальной  программы «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение     перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»» за 2020 год

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | кассовое исполнение за 2020 год |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском рай1оне Курской области и безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 16 296,123 | 18 330,67250 | 15 599,04473 |
| Подпрограмма 1 1 | « Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | 15 353,123 | 16 444,03250 | 13 722,86903 |
| Основное мероприятие 1.01 | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего по основному мероприятию | х | х | х | х | 11 909,123 | 11 750,03250 | 9 102,03303 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел строительства и архитектуры | 001 001 | 0409 0409 | 1110113604 11101S3604 | 244 244 | 5 533,573 5 375,550 | 5 533,573 3 799,467 | 5 168,72255 3 540,68294 |
|  | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | Отдел строительства и архитектуры | 001 | 0409 | 11102С1424 | 244 | 1 000,0 | 2 416,99250 | 392,62754 |
| Основное мероприятие 1.02 | «Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего по основному мероприятию | х | х | х | х | 3 444,000 | 4 694,000 | 4 620,836 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Строительство автомобильной дороги по ул.Советской и ул.Береговой в с. Кобылки Глушковского района Курской области»3 этап | Отдел строительства и архитектуры | 001 001 | 0409 0409 | 1110213604 11102S3604 | 414 414 | 1 800,000 1 644,000 | 1 800,000 1 644,000 | 1 800,000 1 589,256 |
|  | Подготовка ПСД по строительству автодороги в д. Шагарово Глушковского района Курской области | Отдел строительства и архитектуры | 001 | 0409 | 11102 С1423 | 414 | 0,000 | 1 250,000 | 1 231,250 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | 911,000 | 1 599,256 | 1 589,256 |
| Основное мероприятие 2.01 | Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Глушковского района Курской области» | Всего по основному мероприятию | х | х | х | х | 911,000 | 1 599,256 | 1 589,256 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел строительства и архитектуры | 001 | 0408 | 11201С1426 | 244 | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
|  |  | Отдел строительства и архитектуры | 001 | 0408 | 11201С1426 | 811 | 901,000 | 1 589,256 | 1 589,256 |
| Подпрограмма 3 | Повышение безопасного дорожного движения в Глушковском районе Курской области» | Отдел строительства и архитектуры | х | х | х | х | 32,000 | 287,384 | 286,91970 |
| Основное мероприятие 3.02. | Разработка проекта Схемы организации дорожного движения | Всего по основному мероприятию | х | х | х | х | 0,00 | 243,000 | 243,000 |
|  |  | Отдел строительства и архитектуры | 001 | 0409 | 11302С1459 | 244 | 0,000 | 12,384 | 12,000 |
|  |  | Отдел строитель-ства и архитектуры | 001 | 0409 | 11302С1601 | 244 | 001 | 243,000 | 242,99970 |
| Основное мероприятие 3.04 | «Повышение безопасности управлением транспорта, осуществляющего деятельность по перевозке школьников, с помощью спутниково-навигационной системы ГЛОНАСС по программно-аппаратному комплексу мониторингового центра» | Отдел строительства и архитектуры | 001 | 0702 | 11304С1459 | 244 | 32,000 | 32,000 | 31,920 |

- Приложение 5

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Глушковского района Курской области, бюджетов поселений Глушковского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие  транспортной  системы,  обеспечение    перевозки  пассажиров  в    в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

за 2020 год

тыс.руб.

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» за 2020год» | Всего: | 18330,67250 | 15599,04473 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7333,573 | 6968,72255 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 10385,9695 | 8049,59518 |
|  |  | внебюджетные источники | 611,130 | 580,727 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» | Всего: | 16444,03250 | 13722,86903 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7333,573 | 6968,72255 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 8499,3295 | 6173,41948 |
|  |  | внебюджетные источники | 611,130 | 580,727 |
| Подпрограмма 2 | «»Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» | Всего | 1599,256 | 1589,256 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 1599,256 | 1589,256 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» | Всего: | 287,384 | 286,91970 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Глушковского района Курской области | 287,384 | 286,91970 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

- Оценка эффективности муниципальной  программы

- Глушковского района Курской области

- « Развитие  транспортной  системы  ,обеспечение  перевозки  пассажиров  в  Глушковском  районе  Курской  области  и  безопасности  дорожного  движения»

- за 2020год

Оценка эффективности государственной программы произведена по следующим направлениям:

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Глушковского района Курской области;

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивалась для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2020году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020году.

| Наименование подпрограмм | Количество мероприятий, предусмотренных к реализации на 2020год (в соответствии с детальным планом-графиком), (М) | Выполнено мероприятий, предусмотренных к реализации на 2020 год (в соответствии с детальным планом-графиком), (Мв) | Степень реализации мероприятий, (СРм) |
| --- | --- | --- | --- |
| « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» | 2 | 1 | 0,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» | 2 | 2 | 1 |
| ВСЕГО | 5 | 4 | 0,8 |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивалась для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитывались расходы из  бюджета Глушковского района Курской области.

В качестве плановых расходов за счет средств областного бюджета и   бюджета Глушковского района Курской области указывались данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в соответствии с Решением Представительного Собрания Глушковского района Курской области по состоянию на 31 декабря 2020 год.

| Наименование подпрограмм | Источники финансирования | Предусмотрено на 2020год (тыс. рублей) | Выполнено за 2020/од (кассовый расход) (тыс.рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета, ССуз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма1«Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» | Всего | 16444,0325 | 13722,86903 | 0,83 |
|  | областной бюджет | 7333,573 | 6968,72255 | 0,95 |
|  | бюджет Глушковского района Курской области | 8499,3295 | 6173,41948 | 0,73 |
|  | Внебюджетные источники | 611,130 | 580,727 | 0,95 |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» | Всего | 1599,256 | 1589,256 | 0,99 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Глушковского района Курской области | 1599,256 | 1589,256 | 0,99 |
| Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» | Всего | 287,384 | 286,91970 | 0,99 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет Глушковского района Курской области | 287,384 | 286,91970 | 0,99 |
| Всего по программе « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движение» | Всего | 18330,6725 | 15599,04473 | 0,85 |
|  | Областной бюджет | 7333,573 | 6968,72255 | 0,95 |
|  | бюджет Глушковского района Курской области | 10385,9695 | 8049,59518 | 0,78 |
|  | Внебюджетные источники | 611,130 | 580,727 | 0,95 |

Оценка эффективности использования средств  бюджета

Глушковского района Курской области

Эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области рассчитывалась для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств  бюджета Глушковского района Курской обл асти;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Глушковского района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Глушковского района.

| Наименование подпрограмм | Степень реализации мероприятий, СРм | Степень соответствия запланированному уровню затрат, ССуз | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» | 0.5 | 0,83 | 0,6 |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» | 1 | 0,99 | 1,01 |
| Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» | 1 | 0,99 | 1,01 |

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывалась  по следующей формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/мп,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывалась по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принималось равным 1.

Подпрограмма 1 «Развитие  сети  автомобильных  дорог  Глушковского  района Курской  области».

56,5/56,5 =1,0

2,64,/3 ,04= 0,87

0,317/0,317=1

14271427=1

11455/13615=0,84

СР п/п1 = (1,0 + 0.87 + 1,0  +1,0 + 0,84)/5=0,94

Подпрограмма 2  «Развитие  пассажирских  перевозок  в  Глушковском  районе  Курской  области»

6/6 = 1

46/46 = 1

СРп/п2 = (1+1)/2=1

Подпрограмма 3  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в  Глушковском  районе  Курской  области»

12/12                            =1

2/2= 1

СР пп3   (1+1)/2=1

| Наименование подпрограмм | Количество показателей (индикаторов) предусмотренных к выполнению в 2020 году, N | Степень реализации подпрограммы, СРп/п | Эффективность использования финансовых ресурсов, Эис | ЭРп/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» | 5 | 0,94 | 0,6 | 0,56 |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» | 2 | 1 | 1,01 | 1,01 |
| Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» | 2 | 1 | 1,01 | 1,01 |

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств  бюджета Глушковского района Курской обалсти по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Глушковского района Курской области.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определялась степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывалась по следующей формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

Степень реализации муниципальной программы рассчитывалась по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принималось равным 1.

56,5/56,5 =1,0

2,64/3,04= 0,87

0,317/0,317=1

1427/1427=1

11455/13615=0,84

6/6 = 1

46/46 = 1

12/12 =1

2/2= 1

СРпп =(1 +0,87+1+1+ 0,84 +1+1+1+1 )  /9=  0,97

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивалась в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп = 0,5 × СРмп + 0,5 × ΣЭРп/п × kj,

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень реализации муницпальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей  муницпальной программы.

kj определялся по формуле: kj = Фj/Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы; J – количество подпрограмм.

| Наименование подпрограмм | Объем фактических расходов из бюджета Глушковского района Курской области на реализацию муниципальной программы в 2020году (кассовый расход) | Коэффициент значимости подпрограммы, kj |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Глушковского района Курской области « Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Глушковском районе Курской области и безопасности дорожного движения» | 15599,04473 | 1,0 |
| в том числе: |  |  |
| Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог Глушковского района Курской области» | 13722,86903 | 0,88 |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Глушковском районе Курской области» | 1589,256 | 0,10 |
| Подпрограмма3 «Повышение безопасности дорожного движения в Глушковском районе Курской области» | 286,91970 | 0,02 |

ЭРмп = 0,5 × 0,97+ 0,5 × (  0,56х0,88+ 1,01х0,1 + 1,01х0,02 ) =0,49+0,31 =0,8

Эффективность реализации  муниципальной  программы за 2020 год признается   средней    (значение ЭРмп составляет   0,8 )