Утверждаю

Глава Администрации

Алексеевского сельсовета

Глушковского района

Рыжов В.В.

***Д О К У М Е Н Т А Ц И Я***

***ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ***

***По строительству объекта: «Водоснабжение с. Алексеевка Глушковского района Курской области»***

2012 год

**СОДЕРЖАНИЕ**

**ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.**

**ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.**

**ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.**

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.**

**ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В**

**ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.**

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА**

**ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В**

**ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА.**

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА.**

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ**

**ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ**

**ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

**ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1. Законодательное регулирование.**

1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее -документация) подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее также - Федеральный закон), а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с размещением заказов.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение открытого аукциона в электронной форме (далее - электронный аукцион) на право заключить муниципальный контракт (далее - контракт) регулируется настоящей документацией.

**2. Уполномоченный орган, заказчик, оператор электронной торговой площадки.**

2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводят электронный аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Оператор электронной торговой площадки, указанный в Информационной карте аукционе, обеспечивает проведение электронного аукциона на своей электронной площадке на сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном Федеральным законом.

**4. Информационное обеспечение аукциона.**

4.1. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении электронного аукциона является адрес: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее –официальный сайт), адрес электронной площадки: [**www.sberbank-ast.ru**](http://www.sberbank-ast.ru) (далее-электронная площадка).

4.2. Извещение о проведении электронного аукциона размещается специализированной организацией на официальном сайте в следующие сроки:

- не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе если начальная (максимальная) цена контракта (цена) лота не превышает три миллиона рублей;

- не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе если начальная (максимальная) цена контракта (цена) лота превышает три миллиона рублей.

**5. Требования к участникам размещения заказа.**

5.1. В настоящем электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом электронного аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в электронном аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

-обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведении об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

**6. Отстранение от участия в электронном аукционе.**

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта в следующих случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона;

- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа -юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**7. Затраты на участие в электронном аукционе.**

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в электронном аукционе, участием в электронном аукционе и заключением контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов электронного аукциона.

**8. Отказ от проведения электронного аукциона.**

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения электронного аукциона в следующие сроки:

- не менее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе если начальная (максимальная) цена контракта (цена) лота не превышает три миллиона рублей;

- не менее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе если начальная (максимальная) цена контракта (цена) лота превышает три миллиона рублей.

8.2. Извещение об отказе от проведения электронного аукциона размещается уполномоченным органом, заказчиком, специализированной организацией на официальном сайте в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения электронного аукциона.

8.3. В течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения электронного аукциона прекращает блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участие в электронных аукционах (далее - блокирование операций по счету участника размещения заказа) в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**9. Порядок предоставления документации.**

9.1. Одновременно с размещением извещения о проведении электронного аукциона уполномоченный орган обеспечивает размещение на официальном сайте документации об электронном аукционе (далее также - документация)

9.2. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте и электронной площадке без взимания платы.

**10. Разъяснение положений документации.**

10.1. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

В случае нарушения указанного положения электронный аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о разъяснении положений документации. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации в отношении одного электронного аукциона.

В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику.

10.3. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса на разъяснение положений документации уполномоченный орган размещает разъяснение положений документации с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику в следующие сроки:

- не менее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе если начальная (максимальная) цена контракта (цена) лота не превышает три миллиона рублей;

-не менее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе если начальная (максимальная) цена контракта (цена) лота превышает три миллиона рублей.

Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

**11. Внесение изменений в документацию.**

11.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом участника размещения заказа о разъяснении положений документации вправе принять решение о внесении изменений в документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе. Изменение предмета электронного аукциона не допускается.

11.2. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения размещаются уполномоченным органом на официальном сайте.

11.3. В случае внесения изменений в документацию срок подачи заявок на участие в электронном аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе такой срок составлял:

- не менее чем семь дней если начальная (максимальная) цена контракта (цена) лота не превышает три миллиона рублей;

- не менее чем пятнадцать дней если начальная (максимальная) цена контракта (цена) лота превышает три миллиона рублей.

11.4. Участники размещения заказа, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию, размещенными надлежащим образом.

**ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**12. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе.**

12.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

12.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом электронного аукциона, на условиях, предусмотренных настоящей документацией;

2) сведения о качестве, технических характеристиках и объемах выполняемых работ, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг.

12.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

12.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом электронного аукциона, и такие требования предусмотрены настоящей документацией;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона, в случае, если такое требование установлено заказчиком;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Федерального закона;

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено настоящей документацией;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

12.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

**13. Требования к предложениям о цене контракта (цене лота).**

13.1. Направляя заявку, участник размещения заказа заявляет о своем согласии поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

13.2. Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) по контракту должен оплачивать в соответствии с условиями настоящей документации, контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену контракта (цену лота), предлагаемую участником электронного аукциона.

13.3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате заказчиком.

13.4. Цена контракта (цена лота) должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

**14. Требования к описанию предмета аукциона.**

14.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе: качества, технических характеристик товара (работ, услуг), требований к их безопасности, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

14.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п.

14.3. При описании цифровых показателей характеристик товара (работ, услуг), в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не менее».

**15. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.**

15.1. При подготовке заявки участниками размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

15.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

15.3. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником размещения заказа в соответствии с инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте

**ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**16. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в электронном аукционе.**

16.1. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до указанных в Информационной карте аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

16.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первые и вторые части заявки, предусмотренные пунктами 12.2 и 12.4 настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.

16.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

16.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

**17. Возврат заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной площадки.**

17.1 Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе в случае:

1) предоставления заявки на участие в электронном аукционе с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 Федерального закона, а именно если представленная заявка на участие в электронном аукционе не подписана электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа;

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом;

3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в электронном аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в электронном аукционе, поданные в отношении данного лота;

4) получения заявки на участие в электронном аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

5) получения заявки на участие в электронном аукционе от участника размещения заказа с нарушением положений части 13 статьи 41.3 Федерального закона, а именно если заявка на участие в электронном аукционе подана менее чем за три месяца до окончания срока аккредитации участника размещения заказа.

17.2. Оператор электронной площадки одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе обязан уведомить в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений Федерального закона, которые были нарушены.

**17. Отзыв заявок на участие в электронном аукционе.**

17.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

17.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

**18. Заявки на участие в электронном аукционе, поданные с опозданием.**

18.1. Полученные после дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе заявки на участие в аукционе возвращаются оператором электронной площадки в течение одного часа с момента получения оператором электронной площадки такой заявки.

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**19. Порядок обеспечения заявок на участие в электронном аукционе.**

19.1. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указанном в Информационной карте аукциона.

19.2. Поступление от участника размещения заказа заявки на участие в электронном аукционе является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, указанном в Информационной карте аукциона.

19.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

**ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**20. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.**

20.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащиепредусмотренные пунктом 12.2. документации сведения, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

20.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

**21. Допуск к участию в электронном аукционе.**

21.1. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссией принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в электронном аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона

- об отказе в допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к участию в электронном аукционе.

21.2. Участник размещения заказа не допускается к участию в электронном аукционе в случае:

- непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 12.2. настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

- несоответствия сведений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.2. настоящей документации, требованиям документации.

21.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссией оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется специализированной организацией оператору электронной площадки.

21.4. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного пункте 21.3. настоящей документации протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола в соответствии с пунктом 22.2. настоящей документации оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в электронном аукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в электронном аукционе решении.

22. **Признание электронного аукциона несостоявшимся.**

22.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:

- подана только одна заявка на участие в электронном аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе;

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в электронном аукционе;

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона.

22.2. В случае признания аукциона несостоявшимся, по основаниям, указанным в пункте 22.1. настоящей документации, в Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Указанный протокол размещается специализированной организацией на электронной площадке.

**23. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся.**

23.1. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в электронном аукционе, признан участником электронного аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в электронном аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 12.4 настоящей документации, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. При этом требования, предусмотренные пунктом 21.4. настоящей документации, не применяются.

23.2. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в электронном аукционе комиссия проверяет соответствие участника электронного аукциона требованиям, предусмотренным документацией, в порядке, установленном настоящейдокументацией.

23.3. В случае, если принято решение о соответствии участника электронного аукциона требованиям, предусмотренным документацией, заказчик в течение четырех дней со дня принятия такого решения направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации, без подписи контракта заказчиком.

23.4. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником электронного аукциона, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

23.5. Участник размещения заказа, признанный единственным участником электронного аукциона, не вправе отказаться от заключения контракта.

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА**

**24. Условия участия.**

24.1. В электронном аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками электронного аукциона.

**25. Дата и время проведения электронного аукциона.**

25.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении электронного аукциона. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

25.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

**26. Проведение электронного аукциона.**

26.1. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, в порядке, установленном статьей 41.1Федерального закона, за исключением случая, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до нуля.

26.2. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до нуля, электронный аукцион проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах «шага аукциона», установленного Федеральным законом.

26.3. На основании результатов проведения электронного аукциона составляется Протокол проведения электронного аукциона, который размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания электронного аукциона.

26.4. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 26.3. настоящей документации, оператор электронной площадки обязан направить заказчику, такой протокол и вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных участниками электронного аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников электронного аукциона, вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных такими участниками электронного аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам электронного аукциона.

26.5. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 26.3 настоящей документации протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов электронного аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

27. **Признание электронного аукциона несостоявшимся.**

27.1. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из участников электронного аукциона не подал предложение о цене контракта, предусматривающее снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона», электронный аукцион признается несостоявшимся.

27.2. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке Протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся.

**ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**28. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.**

28.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных заказчику оператором электронной площадки, на соответствие их требованиям, установленным настоящей документацией.

28.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным настоящей документацией. Для принятия указанного решения комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в электронном аукционе.

28.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией. В случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников электронного аукциона и менее пяти заявок на участие в электронном аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми участниками электронного аукциона, принявшими участие в электронном аукционе.

28.4. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе начинается с заявки на участие в электронном аукционе, поданной участником электронного аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 26.2. настоящей документации, -наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в электронном аукционе.

28.5. В случае, если в соответствии с пунктом 28.3. настоящей документации не выявлены пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией, из десяти заявок на участие в электронном аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления специализированной организации оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части заявок на участие в электронном аукционе участников электронного аукциона для выявления пяти заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией.

28.6. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать следующие сроки со дня размещения на электронной площадке Протокола проведения электронного аукциона:

— четыре дня, если начальная (максимальная) цена контракта (цена) лота не превышает три миллиона рублей;

- шесть дней, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает три миллиона рублей

**29. Допуск к участию в электронном аукционе.**

29.1. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 12.4. настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона, или их несоответствия требованиям документации, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона, или их несоответствие требованиям документации, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона.

29.2. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронномаукционе требованиям, установленным настоящей документацией, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми участниками электронного аукциона, принявшими участие в электронном аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в электронном аукционе указанным требованиям комиссией оформляется Протокол подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается специализированной организацией на электронной площадке.

**30. Подведение итогов электронного аукциона.**

30.1. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям настоящей документации, признается победителем электронного аукциона.

30.2. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта были снижена до нуля и в дальнейшем электронный аукцион проводился путем повышения цены контракта, победителем такого аукциона признается участник электронного аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям настоящей документации.

30.3. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 29.2. и 31.2. настоящей документации протокола оператор электронной площадки направляет участникам электронного аукциона, вторые части заявок на участие в электронном аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в электронном аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным настоящей документацией, уведомления о принятом решении.

30.4. Любой участник электронного аукциона, за исключением участников, заявки на участие в электронном аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с Протоколом подведения итогов электронного аукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

**31. Признание электронного аукциона несостоявшимся.**

31.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в электронном аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в электронном аукционе.

31.2. В случае признания аукциона несостоявшимся, по основаниям, указанным в пункте 31.1. настоящей документации, в Протокол подведения итогов электронного аукциона вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся.

**32. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся.**

32.1. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в электронном аукционе, поданная участником электронного аукциона, принявшим участие в электронном аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией, заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке Протокол подведения итогов электронного аукциона.

32.2. Заключение контракта с участником электронного аукциона, указанным в пункте 32.1. настоящей документации, осуществляется в соответствии с в соответствии с требованиями Федерального закона. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником электронного аукциона при проведении электронного аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения контракта.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА**

**33. Сроки и порядок заключения контракта.**

33.1. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке Протокола подведения итогов электронного аукциона направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к настоящей документации.

33.2. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику электронного аукциона, с которым заключается контракт.

33.3. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник электронного аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

33.4. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке Протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона, в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

33.5. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязан направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

33.6. Оператор электронной торговой площадки в течение одного часа с момента получения от заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику электронного аукциона.

33.7. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику электронного аукциона контракта в соответствии с пунктом 33.6. настоящей документации.

26.8. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Протокола подведения итогов электронного аукциона.

33.9. Заказ признается размещенным со дня заключения контракта.

**34. Обеспечение исполнения контракта.**

34.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником электронного аукциона самостоятельно. Заказчик вправе в Информационной карте аукциона определить обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены.

34.2. Если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

34.3. В случае, если обеспечением исполнения контракта является безотзывная банковская гарантия, она должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк (иная кредитная организация) гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка (иной кредитной организации) с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

34.4. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящим пунктом, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящим пунктом, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия:

1) копии учредительных документов;

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени поручителя, заверенные печатью поручителя и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью поручителя и подписанная руководителем поручителем.

34.5.Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка о перечислении.

34.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по контракту, участник электронного аукциона, с которым заключен контракт, обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации.

**35. Права и обязанности участника аукциона, с которым заключается контракт по результатам электронного аукциона.**

35.1. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем электронного аукциона, либо в случае заключения контракта с иным участником электронного аукциона по цене, предложенной таким участником электронного аукциона.

35.2. Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник электронного аукциона в срок, предусмотренный пунктом 33.3. настоящей документации, не направил оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

35.3. Участниками электронного аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона, с которым заключается контракт, от заключения контракта, являются:

1) участники электронного аукциона, заявки на участие в электронном аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с Протоколом подведения итогов

электронного аукциона;

2) иные участники электронного аукциона, не отозвавшие заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с пунктом 30.4. настоящей документации к моменту направления такому участнику электронного аукциона проекта контракта в соответствии с пунктом 33.2. настоящей документации.

**36. Права и обязанности заказчика.**

36.1. После определения победителя электронного аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем электронного аукциона, либо при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников электронного аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников электронного аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных в составе заявки на участие в аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

36.2. В случае отказа от заключения контракта с победителем электронного аукциона либо при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 36.1. настоящей документации и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется Протокол об отказе от заключения контракта. Протокол подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

36.3. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем электронного аукциона условий.

36.4. В случае, если участник электронного аукциона, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника электронного аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником электронного аукциона условий.

36.5. В случае, если все участники электронного аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона, с которым заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании электронного аукциона несостоявшимся.

В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального закона. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных настоящей документацией, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении электронного аукциона наиболее низкую цену контракта.

36.6. В случае, если от подписания контракта уклонились все пять участников электронного аукциона, заявки на участие в электронном аукционе которых ранжированы в Протоколе подведения итогов электронного аукциона, заказчик повторно осуществляют действия, предусмотренные статьей 41Федерального закона.

36.7. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником электронного аукциона, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.

36.8. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА**

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об открытом аукционе в электронной форме и настоящей Информационной карты аукциона, применяются положения Информационной карты аукциона

***Строительство объекта: "Водоснабжение села Алексеевка Глушковского района Курской области "***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование пункта** | **Текст пояснений** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Специализированная организация:** | Областное государственное унитарное предприятие «Информационный Центр «Регион-Курск» |
| **1.1.** | **Место нахождения** | г.Курск, ул.М.Горького, 65 а-3 |
| **1.2** | **Почтовый адрес** | 305002 г.Курск, ул.М.Горького, 65 а-3 офис 7 |
| **1.3** | **Адрес электронной почты** | abramova@reg-kursk.ru |
| **1.4** | **Контактный телефон, факс** | (4712) 39-51-52 |
| **1.5** | **Контактное лицо** | Абрамова Ирина Николаевна |
| **2.** | **Заказчик:** | Администрация Алексеевского сельсовета Глушковского района Курской области |
| **2.1** | **Почтовый адрес**  **Адрес электронной почты** | 307474 Курская область, Глушковский район, с. Алексеевка, ул. Октябрьская, д. 1 |
| **2.3** | **Контактный телефон, факс** | (471-32) 3-33-31 |
| **2.4** | **Контактное лицо** | Рыжов Василий Васильевич |
| **3.** | **Оператор электронной площадки:** | ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
| **3.2** | **Адрес сайта в сети «Интернет»** | [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) |
| **4.** | **Предмет контракта** | ***Строительство объекта: «Водоснабжение села Алексеевка Глушковского района Курской области»*** |
| **5.** | **Начальная (максимальная) цена муниципального контракта**  **Валюта, используемая для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)** | ***6 153 122,00 рублей*. Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта:** определена расчетом начальной (максимальной) цены муниципального контракта(приложение1) в текущих ценах с пересчетом стоимости строительства на весь период строительства на основании ПСД и положительного заключения государственной экспертизы проектов Курской области.  Национальная валюта Российской Федерации |
| 6. | **«Шаг аукциона»** | От 0,5% до 5% начальной максимальной цены муниципального контракта (цены лота). |
| 7. | **Источник финансирования** | Федеральный, областной бюджет, средства местного бюджета. Плательщик: Администрация Алексеевского сельсовета Глушковского района Курской области |
| **8.** | **Место, условия и сроки выполнения работ (поставки, услуг):** | **Место выполнения работ:**  307474 , Курская область, Глушковский район с. Алексеевка  **Сроки выполнения работ**:  с момента подписания муниципального контракта до 30.11.2012 года  Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта. |
| **9.** | **Форма, сроки и порядок оплаты работ**: | Безналичный расчет, без аванса, окончательный расчет – в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления платежной документации Подрядчиком при целевом поступлении денежных средств на данный объект. |
| **10.** | **Технические характеристики и объемы выполняемых работ** | В соответствии с Приложением (1)к аукционной документации |
| **11.** | **Размер обеспечения заявки** | 5% от начальной (максимальной ) цены муниципального контракта: ***307 656,10 рублей*** |
| **12.** | **Соответствие поставляемого товара изображению товара, приведенному в «ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» в трехмерном измерении** | Не установлено |
| **13.** | **Соответствие поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, являющемуся приложением к настоящей документации об аукционе в электронной форме (приложение предоставляется участнику размещения заказа)** | Не установлено |
| **14.** | **Начальная (максимальная) цена единицы услуг связи, юридических услуг, порядок формирования цены (по лотам)** | Не установлена. |
| **15.** | **Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, порядок формирования цены (по лотам).**  **Перечень таких запасных частей.**  **Начальная (максимальная) цена каждой запасной части, порядок формирования цены (по лотам).**  **Начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей, порядок формирования цены (по лотам)** | Не установлена |
| **16.** | **Требования к участникам размещения заказа, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также государственным заказчиком, уполномоченным органом (по лотам)** | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов, а именно[[1]](#footnote-2):  1.Участник размещения заказа должен иметь допуска на все виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом муниципального контракта согласно проектной документации или допуск на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)  2.Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.  3.Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.  4.Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.  5.Выполнение участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на право заключить который проводится аукцион в электронной форме. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа)[[2]](#footnote-3):  не предъявляются.  6.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| **17.** | **Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов.**  **Процент предоставляемых преимуществ** | Не предоставляются |
| **18.** | **Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа (лоте) участников размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения.**  **Процент предоставляемых преимуществ** | Не предоставляются |
| **19.** | **Дата, время, график проведения осмотра участниками размещения заказа образца, макета товара, на поставку которого размещается заказ** | Не установлено |
| **20.** | **Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме (лоте)** | Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.  1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме.  1.1. согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе в электронной форме (рекомендованная форма – Форма 1 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»)  1.2 Сведения о качестве работ - «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»)рекомендованная форма – Форма 3  2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме - рекомендованная форма – Форма 2 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».  2.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона идентификационный номер налогоплательщика.  2.2. копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.  2.3. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.  2.4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случаях, если: а) начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке; б) единственный участник (акционер) общества одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества. |
| **21.** | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронном форме** | **«04» июля 2012г. 9-30**(по московскому времени) |
| **22.** | **Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме** | **«06» июля 2012г.**. |
| **23.** | **Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | **«09» июля 2012г.** |
| **24.** | **Срок заключения контракта** | В течение 20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), **но не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола. |
| **25.** | **Обеспечение исполнения муниципального контракта** | нет |
| **26.** | **Дополнительные требования к участникам размещения заказа** | Отсутствие в реестре недобросовестных подрядчиков |
| **27.** | **Особые условия** | По всем позициям технических характеристик и объемов выполняемых работ, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации, где указаны товарные знаки, следует также читать **«или эквивалент»** |

1. **ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

***ПРОЕКТ***

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012г.

Администрация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемая в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вместе именуемые «Стороны» , в соответствии с законодательством РФ, и на основании решения аукционной комиссии по размещению заказов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ ) заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем **«Контракт»** о нижеследующем:

1. **Предмет контракта**
   1. Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по строительству в объеме проекта и воду в эксплуатацию объекта - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее- Объект) в соответствии с проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и сдать их результат Заказчику (далее- работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и обеспечить их оплату.
   2. Подрядчик обязан выполнить работу в соответствии с техническим заданием (технической документацией) и ведомостью договорной цены, являющимся неотъемлемой частью Контракта, и условиями настоящего Контракта.

Проектно-сметная документация на Объект утверждена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

1. **Цена контракта и порядок расчетов**
   1. Цена Контракта является твердой.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

* 1. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, включая налог на добавленную стоимость (\_\_\_%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и зафиксирована в ведомости договорной цены, являющейся неотъемлемой частью Контракта.
  2. Цена Контракта определена на весь срок выполнения работ.
  3. Расчет осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ на основании представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

Окончательные платежи по Контракту осуществляются до даты завершения операций по лицевому счету Заказчика, но не ранее выполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ.

* 1. Оплата производится за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, по мере поступления денежных средств на бюджетный счет Заказчика, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

1. **Срок выполнения работ**
   1. Календарный срок выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: с момента подписания контракта

Окончание работ: 30.11.2012г.

Ориентировочная дата предъявления объекта к сдаче 05.12.2012г.

Подрядчик приступает к выполнению работ после подписания контракта.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

Если во время выполнения или приемки работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок, но не более чем до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г., для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта, а также потребовать возмещения убытков.

* 1. Дата окончания работ определенная в пункте 3.1. является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных Контрактом сроков выполнения работ.

1. **Права и обязанности Сторон**
   1. Заказчик имеет право:

проверять в любое время ход и качество выполнения Подрядчиком работы по Контракту, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность;

оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;

отказаться оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным контрактом;

требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика;

привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

* 1. Заказчик обязан:

создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ;

передать Подрядчику необходимую проектно-сметную документацию, разрешение на выполнение строительно-монтажных работ на весь период строительства Объекта, другие необходимые документы;

своевременно предоставить для строительства земельный участок;

обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работ по Контракту;

оплатить выполненную по контракту работу в сроки и порядке согласно условиям Контракта.

* 1. Подрядчик вправе:

требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работ;

требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы по мере поступления финансовых средств на бюджетный счет Заказчика;

запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.

* 1. Подрядчик обязан:

Выполнить работу в соответствии с технической документацией, протоколом договорной цены, являющимся неотъемлемой частью Контракта, и условиям настоящего Контракта;

своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранить допущенные по своей вине в выполненной работе недостатки или иные отступления от требований технической документации;

незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения контракта;

до начала строительства в срок, обеспечивающий своевременное оформление, представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения на производство строительно-монтажных работ;

согласовать готовую документацию с заказчиком и в случае необходимости с компетентными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправить работу по замечаниям указанных органов;

произвести геодезические работы и выноску на место, отведенное для строительства;

передать Заказчику в установленные сроки готовую техническую и рабочую документацию, передать документацию в порядке и объеме, предусмотренном требованиям СНиП (СНиП ч.1-11-01-95);

представить Заказчику копию допусков на выполнение функций генподрядчика или всех строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами в рамках проектной документации и влияющих на безопасность объектов капитального строительства;

поставить на строительную площадку все предусмотренные проектом и настоящим Контрактом необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;

организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики;

осуществить разметку объектов на строительной площадке;

в пределах средств, предусмотренных в сводном сметном расчете с начала производства работ до сдачи объекта выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося объекта;

выполнить временные подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, для жизнеобеспечения всех исполнителей работ на строительной площадке при выполнении строительно-монтажных, специальных и пуско-наладочных работ;

обеспечить выполнение всеми участниками строительства объекта требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на строительной площадке и прилегающей территории правил санитарии;

возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных проектом организации строительства временных зданий и сооружений;

обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.

назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика и органы государственного надзора за строительством и контролирующих служб;

организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства;

вести журнал производства работ;

организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и проектно-сметной документации;

проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания инженерного и технологического оборудования, систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения необходимых для нормальной эксплуатации объекта;

передать Заказчику по завершению строительства схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах схемы выполненных в натуре подземных коммуникаций на территории строительной площадки и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от проектно-сметной документации имевшей место при реализации проекта.

1. **Строительная площадка**
   1. До начала работ Заказчик передает Подрядчику копию акта на право использования под строительство земельного участка;
   2. Выполнение геодезических работ при выполнении строительно-монтажных работ и контроль за правильностью и точностью геометрических параметров зданий и сооружений осуществляется Подрядчиком.
   3. Подрядчик за счет средств, предусмотренных на цели в договорной цене выполняет ограждение и освещение строительной площадки, осуществляет охрану территории и возводимых объектов поддержание в рабочем состоянии дорог, подъездных путей, мест открытого складирования материалов и конструкций, вывоз отходов, строительного мусора и снега.
   4. В 10-ти дневный срок после подписания акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта подрядчик освобождает всю территорию строительной площадки от неиспользованных строительных материалов и конструкций, временных зданий и сооружений, строительных машин, механизмов и иного имущества, а также строительного мусора.
2. **Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем**
   1. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на строительную площадку для строительства объекта, упомянутого в пункте 1.1. строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь в соответствии с проектной документацией.
   2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком определяет поставщиков оборудования и основных строительных материалов и конструкций, осуществляет заключение договоров на поставку и страхование строительных материалов и конструкций, осуществляет заключение договоров на поставку и страхование строительных рисков при их транспортировке, обеспечивает их приемку.
   3. Все поставляемые для строительства материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами, документами, удостоверяющими их происхождение, качество и срок годности.
   4. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП стороны могут за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низко качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет стороны поставившей для строительства данный вид материала.
   5. Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования, проектного решения или результатов работ и по их результатам отдать распоряжение Подрядчику:

- удалить со строительной площадки или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям проекта;

- переделать заново любую работу, выполненную с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проекта или выполненных с нарушением требований настоящего Контракта.

7.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материальных ресурсов до завершения работ и подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию.

1. **Производство, сдача и приемка работ**
   1. Подрядчик приступает к работе в срок, установленный в настоящем Контракте.
   2. Подрядчик до начала основных работ создает геодезическую разбивочную основу для строительства. Состав и объем геодезической разбивочной основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Он несет ответственность за правильную и надлежащую разметку каждого здания и сооружения по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положений уровней, размеров сносности.
   3. При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведенных разбивочных и геодезических работах, Подрядчик вносит исправления за свой счет, без дополнительной оплаты.
   4. Схемы расположения, каталоги координат высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах после завершения строительства, передаются Заказчику.
   5. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.
   6. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры.
   7. По отдельным видам ответственных конструкций и систем составляются акты промежуточной приемки и /или испытаний. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы отдельно.
   8. Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных работ составляются и подписываются представителями сторон с привлечением исполнителей работ или проведенных испытаний и проверок.
   9. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе осуществления строительства представители Заказчика и Подрядчика проводят по мере необходимости технические совещания (по согласованному графику).
   10. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной или актов освидетельствования скрытых работ.
   11. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Заказчика внесенного в журнал производства работ.
   12. НЕ позднее 5 дней после завершения отдельных видов работ и приемки их представителем Заказчика Подрядчик удаляет с территории строительной площадки все излишние неиспользованные материалы, отходы, мусор, и используемые для выполнения работы машины, механизмы и приспособления.
   13. Дополнительные, не предусмотренные проектом испытания, проверки и экспертизы проводимые Заказчиком или по его поручению третьей стороной оплачиваются Заказчиком, если испытания подтверждают необходимое качество выполненных работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком работах Подрядчик исправляет выявленные дефекты и оплачивает стоимость испытаний (проверок) за свой счет.
   14. Подрядчик имеет право поручить выполнение части работ по настоящему Контракту иным юридическим или физическим лицам, имеющим при необходимости соответствующие допуски на выполнение данного вида работ только с письменного одобрения представителя Заказчика. При этом разрешение Заказчика не освобождает Подрядчика от соблюдения всех условий предусмотренных Контрактом, включая стоимость, качество работ и сроки завершения строительства или отдельных этапов, гарантийные сроки эксплуатации, меры ответственности за нарушение договорных обязательств.
   15. За 10 дней до начала приемки объекта в эксплуатацию Подрядчик передает Заказчику один экземпляр исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
2. **Гарантии качества работ**
   1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им по субподряду исполнителями по настоящему Контракту.
   2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 24 календарных месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового объекта или отдельной его очереди в эксплуатацию.
   3. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами РФ, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства проектной документации, строительным нормам и правилам, а также образцам, одобренным Заказчиком.
   4. Если в процессе гарантийной эксплуатации будут выявлены материалы поставки Подрядчика не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.
   5. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком.
   6. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить их своим силами по требованию Заказчика, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам, виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией независимых экспертов организуемой сторонами или арбитражным судом. Оплата ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.
   7. Подрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения установленных правил в период гарантийной эксплуатации объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения объекта третьими лицами.
3. **Журнал производства работ**
   1. С даты начала работ до их завершения, Подрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.
   2. Исполнителем работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования без нагрузки, на воде и с использованием технологических сред, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика отступления от утвержденной проектной документации.
   3. Представитель Заказчика осуществляет контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение ходом выполнения работ и результатов испытаний и опробований.
   4. При обнаружении представителем Заказчика в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ и иных недостатков, свои замечания о излагает в журнале производства работ.
4. **Ответственность сторон**
   1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по контракту.
   2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
   3. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
   4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.
   5. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.
   6. Если отступления от условий Контракта в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
   7. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.
   8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

**12.Обстоятельства непреодолимой силы**

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Контракта:

-война, военные действия, вторжение или враждебные действия иностранного государства;

-восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;

-бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Подрядчика);

-радиационное излучение на строительной площадке, превышающее предельно-допустимые нормы установленные органами исполнительной власти, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества;

-природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д.;

12.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

12.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств по Контракту на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.

12.4. Сторона подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия , вызванные этими обстоятельствами.

12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения строительства, ил прекращения договорных отношений.

12.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

**13. Право собственности**

13.1. До подписания акта приемки объекта в эксплуатацию все материальные ценности, находящиеся на строительной площадке, включая оплаченные строительно-монтажные работы и смонтированное оборудование, находятся в ведении Подрядчика и он несет полную ответственность за риск его уничтожения и повреждения.

13.2. В случае, когда Контрактом предусмотрена приемка объекта по частям, отдельными этапами и очередями для последующей эксплуатации Заказчиком или инвестором (собственником) для своих нужд, после приемки в эксплуатацию, в установленном порядке, части объекта, Заказчик принимает на себя охрану принятой части объекта и ответственность за риск его уничтожения или повреждения, произошедшие не по вине Подрядчика.

**14. Контроль и надзор Заказчика за ходом строительства**

14.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом строительства предусмотренных Контрактом объектов, качеством выполняемых работ и используемых материалов и конструкций, графиков выполнения отдельных этапов и видов работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.

14.2. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом строительства представителя Заказчика, органов государственного надзора за строительством и другими должностными лицами, уполномоченными для проведения проверок местными органами исполнительной власти.

14.3. При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Контракта, отступлений о проектной документации и требований СНиП, Заказчик должен незамедлительно уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации строительства потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных работ.

14.4. Результаты осмотров и проверок качества работ, в том числе выявленные Заказчиком нарушения и упущения при выполнении работ отражаются в журнале производства работ в форме соответствующей записи.

14.5. Подрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных заказчиком или иными контролирующими органами и инспекциями дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.

14.6. Заказчик вправе привлекать для надзора и контроля за качеством отдельных видов работ сторонних специалистов, в том числе физических и юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид деятельности, предварительно уведомив об этом Подрядчика.

14.7. Заказчик вправе принимать участие (присутствовать) при проведении предусмотренных правилами выполнения работ испытаний и Подрядчик информирует его о проведении таких испытаний не позднее чем за 24 часа до начала их проведения.

14.8. При проведении контроля и надзора за ходом строительства Заказчик не вправе вмешиваться в хозяйственно-распорядительную деятельность Подрядчика.

14.9. Одобрение (подтверждение) Заказчиком качества выполненных работ в журнале производства работ, приемка и оплата выполненных работ не освобождает Подрядчика от предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности за качество используемых материалов и квалифицированное выполнение работ в полном соответствии с переданной ему проектной документацией.

14.10. Заказчик осуществляет контроль качества и физических объемов представленных к оплате работ и соответствия понесенных Подрядчиком расходов стоимости подлежащих оплате работ стоимости работ по Контракту.

14.11. Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику отчет о расходовании денежных средств Заказчика, полученных в виде аванса на приобретение необходимых материалов, аренде строительных машин и оплату услуг.

**15.Разрешение споров между Сторонами**

15.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

15.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. При невозможности достижения положительного результата путем переговоров, может быть использован вариант решения вопроса по результатам проведения независимой экспертизы.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд по месту заключения Контракта.

**16. Расторжение Контракта**

16.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

16.2. Расторжение Контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

16.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

16.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракта либо неполучение ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего контракта.

16.5. В случае, когда в соответствии с законодательством РФ и (или) условиями настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения, Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Контракта, если иной срок расторжения не указан в уведомлении, и проекте соглашения о расторжении контракта, которое Подрядчик обязан подписать и передать Заказчику в течение двух рабочих дней с момента их получения.

**17. Заключительные положения**

17.1. Контракт составлен на русском языке, содержит \_\_\_\_\_\_ страниц текста и \_\_\_\_\_\_\_\_ приложений.

Контракт подписан в 2 экземплярах, по 1 экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

17.2. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.

К Контракту прилагаются: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

17.3. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются законодательством и правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории РФ на дату подписания настоящего Контракта.

17.4. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между сторонами осуществляются в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте.

Информация, распоряжения или предписания, направляемые или получаемые по телефону, пейджерной связи или через интернет, не имеют юридической силы и исполнению получившей его стороне не подлежат, за исключением особых случаев, связанных с возникновением чрезвычайных обстоятельств, угрозы жизни людей или повреждения и разрушения объекта строительства.

17.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

17.6. **При заключении и исполнении Контракта изменение условий Контракта, указанных в частях 11 и 12 статьи 9, части 12 статьи 25, части 5 статьи 27, части 3 статьи 29, части 1 статьи 31, части 7 статьи 31.4, части 3 статьи 31.5, части 12 статьи 35, части 6 статьи 36, части 13 статьи 37, части 3 статьи 38, части 1 статьи 40, части 14 статьи 41, части 22 статьи 41.8, части 11 статьи 41.9, части 15 статьи 41.11, частях 10 и 14 статьи 41.12, части 6 статьи 42, частях 6 и 8 статьи 46, части 8 статьи 47, части 10 статьи 53 и частях 5 и 6 статьи 54 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных данным разделом Контракта.**

17.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

**18. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  М.П. |

Приложение №1

к Контракту № \_\_\_\_\_\_

От «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Ведомость договорной цены

по строительству объекта "Водоснабжение с. Алексеевка Глушковского района Курской области "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Стоимость СМР по статьям прямых затрат в ценах 2001 года | | | | | | | | | | | | Обор. | | Прочие | | Итого |
| Мат. | | Осн.з/п | | Эксп.м. | | НР | | СП | | Всего | |
| Вынос проекта в натуру (смета) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | 3560 | | 3560 |
| Рекультивация земель (ЛС 1) | 0 | | 0 | | 2620 | | 418 | | 220 | | 3258 | |  | |  | | 3258 |
| Наружний водопровод (ЛС 2) | 286420 | | 15028 | | 79362 | | 34138 | | 20876 | | 435824 | |  | |  | | 435824 |
| Дополнительные работы (ЛС 2а) | 2023 | | 46 | | 11 | | 60 | | 41 | | 2181 | |  | |  | | 2181 |
| Скважина глубиной 90м (ЛС 3) | 63838 | | 8378 | | 79400 | | 15971 | | 7295 | | 174882 | |  | |  | | 174882 |
| Ликвидационный тампонаж (ЛС 4) | 4302 | | 2452 | | 13698 | | 3541 | | 1902 | | 25895 | |  | |  | | 25895 |
| ПНС (ЛС 5-1) | 9873 | | 636 | | 1806 | | 912 | | 539 | | 13766 | |  | |  | | 13766 |
| Вентиляция ПНС (ЛС 5-2) | 486 | | 54 | | 10 | | 69 | | 45 | | 664 | |  | |  | | 664 |
| Технологическое оборудование (ЛС 5-3) | 12715 | | 1953 | | 3649 | | 2133 | | 1547 | | 21997 | | 8043 | |  | | 30040 |
| Внутриплощадочные сети (ЛС 5-4) | 2272 | | 256 | | 399 | | 265 | | 171 | | 3363 | |  | |  | | 3363 |
| Силовое электрооборудование (ЛС 5-5) | 337 | | 73 | | 108 | | 72 | | 51 | | 641 | | 5363 | |  | | 6004 |
| ВБ емк.25м3 Н=12м (ЛС 6-1) | 78729 | | 3686 | | 9008 | | 4539 | | 3355 | | 99317 | |  | |  | | 99317 |
| Технологическое оборудование (ЛС 6-2) | 5416 | | 467 | | 1338 | | 523 | | 380 | | 8124 | |  | |  | | 8124 |
| КИП и автоматика ВБ (ЛС 6-3) | 237 | | 86 | | 54 | | 83 | | 61 | | 521 | | 1362 | |  | | 1883 |
| Противопыльный фильтр ВБ (ЛС 6-4) | 3187 | | 349 | | 194 | | 368 | | 238 | | 4336 | |  | |  | | 4336 |
| Демонтаж ВБ (ЛС 7) | 0 | | 749 | | 1912 | | 901 | | 851 | | 4413 | |  | |  | | 4413 |
| ЗСО 100х100 (ЛС 8) | 56562 | | 3765 | | 10041 | | 6453 | | 4229 | | 81050 | |  | |  | | 81050 |
| **Итого по главам 1-7** | **526397** | | **37978** | | **203610** | | **70446** | | **41801** | | **880232** | | **14768** | | **3560** | | **898560** |
| Перевод в текущие цены 2кв. 2012 г. по видам работ (Мат-расчетные индексы; Кэм-5,42; Кзп-11,92; Кобор-3,09; Кпроч -8,11) | 2042420 | | 452698 | | 1103566 | | 789333 | | 498268 | | 4886286 | | 45633 | | 28872 | | 4960790 |
| Временные здания и сооружения 3,1% |  | |  | |  | |  | |  | | 151475 | | 0 | | 0 | | 151475 |
| Итого по главам 1-9 |  | |  | |  | |  | |  | | 5037760 | | 45633 | | 28872 | | 5112265 |
| Непредвиденные затраты 2% |  | |  | |  | |  | |  | | 100755 | | 913 | | 577 | | 102245 |
| Итого |  | |  | |  | |  | |  | | 5138516 | | 46546 | | 29449 | | 5214510 |
| НДС 18% |  | |  | |  | |  | |  | | 924933 | | 8378 | | 5301 | | 938612 |
| **Итого с НДС** |  | |  | |  | |  | |  | | **6063448** | | **54924** | | **34750** | | **6153122** |
| **Итого с коэффициентом понижения по результатам аукциона** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.  М.П. |
|  |  |

1. **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**
   1. **Наименование выполняемых работ: строительство объекта "Водоснабжение с. Алексеевка Глушковского района Курской области ".**
   2. **Место выполнения работ: Курская область Глушковский район с. Алексеевка**
   3. **Сроки выполнения работ: Начало работ: с момента подписания контракта. Окончание работ: 30.11.2012г.**Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.
   4. **Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов, а именнодопусков СРОна выполнение функций генподрядчикаили всех строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами в рамках проектной документации и влияющих на безопасность объектов капитального строительства.**
   5. **Начальная максимальная цена контракта: 6 153 122,00 рублей.**определена расчетом начальной (максимальной) цены муниципального контракта в текущих ценах с пересчетом стоимости строительства на весь период строительства.

приложение1

**Расчет начальной (максимальной) цены контракта по строительству объекта:«Водоснабжение с. Алексеевка Глушковского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Стоимость СМР по статьям прямых затрат в ценах 2001 года | | | | | | Обор. | Прочие | Итого |
| Мат. | Осн.з/п | Эксп.м. | НР | СП | Всего |
| Вынос проекта в натуру (смета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3560 | 3560 |
| Рекультивация земель (ЛС 1) | 0 | 0 | 2620 | 418 | 220 | 3258 |  |  | 3258 |
| Наружний водопровод (ЛС 2) | 286420 | 15028 | 79362 | 34138 | 20876 | 435824 |  |  | 435824 |
| Дополнительные работы (ЛС 2а) | 2023 | 46 | 11 | 60 | 41 | 2181 |  |  | 2181 |
| Скважина глубиной 90м (ЛС 3) | 63838 | 8378 | 79400 | 15971 | 7295 | 174882 |  |  | 174882 |
| Ликвидационный тампонаж (ЛС 4) | 4302 | 2452 | 13698 | 3541 | 1902 | 25895 |  |  | 25895 |
| ПНС (ЛС 5-1) | 9873 | 636 | 1806 | 912 | 539 | 13766 |  |  | 13766 |
| Вентиляция ПНС (ЛС 5-2) | 486 | 54 | 10 | 69 | 45 | 664 |  |  | 664 |
| Технологическое оборудование (ЛС 5-3) | 12715 | 1953 | 3649 | 2133 | 1547 | 21997 | 8043 |  | 30040 |
| Внутриплощадочные сети (ЛС 5-4) | 2272 | 256 | 399 | 265 | 171 | 3363 |  |  | 3363 |
| Силовое электрооборудование (ЛС 5-5) | 337 | 73 | 108 | 72 | 51 | 641 | 5363 |  | 6004 |
| ВБ емк.25м3 Н=12м (ЛС 6-1) | 78729 | 3686 | 9008 | 4539 | 3355 | 99317 |  |  | 99317 |
| Технологическое оборудование (ЛС 6-2) | 5416 | 467 | 1338 | 523 | 380 | 8124 |  |  | 8124 |
| КИП и автоматика ВБ (ЛС 6-3) | 237 | 86 | 54 | 83 | 61 | 521 | 1362 |  | 1883 |
| Противопыльный фильтр ВБ (ЛС 6-4) | 3187 | 349 | 194 | 368 | 238 | 4336 |  |  | 4336 |
| Демонтаж ВБ (ЛС 7) | 0 | 749 | 1912 | 901 | 851 | 4413 |  |  | 4413 |
| ЗСО 100х100 (ЛС 8) | 56562 | 3765 | 10041 | 6453 | 4229 | 81050 |  |  | 81050 |
| **Итого по главам 1-7** | **526397** | **37978** | **203610** | **70446** | **41801** | **880232** | **14768** | **3560** | **898560** |
| Перевод в текущие цены 2кв. 2012 г. по видам работ (Мат-расчетные индексы; Кэм-5,42; Кзп-11,92; Кобор-3,09; Кпроч -8,11) | 2042420 | 452698 | 1103566 | 789333 | 498268 | 4886286 | 45633 | 28872 | 4960790 |
| Временные здания и сооружения 3,1% |  |  |  |  |  | 151475 | 0 | 0 | 151475 |
| Итого по главам 1-9 |  |  |  |  |  | 5037760 | 45633 | 28872 | 5112265 |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 100755 | 913 | 577 | 102245 |
| Итого |  |  |  |  |  | 5138516 | 46546 | 29449 | 5214510 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 924933 | 8378 | 5301 | 938612 |
| **Итого с НДС** |  |  |  |  |  | **6063448** | **54924** | **34750** | **6153122** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Примечание.*** Выполненные работы принимаются по расчетным индексам по видам работ, утвержденным Постановлением Правительства Курской области от 14.07.2011 г. №105 -пп с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона. Согласно ГСН 81-05-01-2001 3.2. Расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения.п.3.4 Построенные титульные временные здания и сооружения принимаются в эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика (кроме временных автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов) и передаются в пользование подрядчику в порядке, установленном договором подряда. | | | | | | | |

По результатам аукциона определяется коэффициент снижения цены контракта, если такое снижение цены будет, который будет применен в ведомости договорной цены, являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта, а также в актах на выполненные работы.

**6. Объем выполняемых работ**: согласно локальных смет приложение к аукционной документации. Применяемые материалы и оборудование, порядок организации строительства определены проектной документацией. Все работы выполняются в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

**ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ**

**УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА**

**ФОРМА 1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ**

1. Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме на Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ *По строительству объекта* **"Водоснабжение с. Алексеевка Глушковского района Курской области "***,*(реестровый номер открытого аукциона в электронной форме), на условиях, предусмотренных указанной документацией об открытом аукционе в электронной форме.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА.**

**ФОРМА №2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.**

**На бланке участника размещения заказа**

Дата, исх. Номер

**Администрация**

**Алексеевского сельсовета**

**Глушковского района**

**Курской области**

Вторая часть заявки

**на участие в открытом аукционе в электронной форме №\_\_\_\_\_ на право заключения с Администрацией Алексеевского сельсовета Глушковского района Курской области муниципального контракта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(указать (предмет аукциона).

1. Фирменное наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Сведения об организационно-правовой форме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Местонахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. Почтовый адрес (для юридического лица): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
5. ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
6. Номер контактного телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
7. ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П.8,9 заполняются по желанию участника размещения заказа)

1. Банковские реквизиты (**для контракта**): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Уполномоченное лицо Поставщика, подписывающее государственный контракт (должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. К настоящей заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью второй части заявки:

**10.1**. копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона № 94 от 21.07.2005 г, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;

**10.2.** решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

**Участник размещения заказа/  
уполномоченный представитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Должно быть подписано ЭЦП

**Форма-3 СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ**

Сведения о качестве работ и применяемых материалов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (заполняется в соответствие с частью VI «Техническая часть»)** | **Требуемое значение (заполняется в соответствие с частью VI «Техническая часть»)** | **Предложение участника размещения заказа** | **Примечание**  **(производитель)** |
| 1 | Водопровод | Трубы полиэтилен ПЭ диаметрами 110 и 63 питьевая по ГОСТ 18599-2001 (производство указать) |  |  |
| 2 | Колодцы | Железобетонные сборные в соответствии с ТП 901-09-11.84 серия 3.900.1-14 |  |  |
| 3. | Колонки водоразборные | В соответствии с  ТП 901-9-17.87  (производство указать) |  |  |

***Примечание:***

*Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.*

1. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом аукциона в электронной форме, необходимо указать конкретные виды необходимых лицензий и конкретные виды работ/услуг, возможность выполнения которых должна быть указана в лицензии, в соответствии с технической частью документации об аукционе в электронной форме. Участники размещения заказа должны иметь лицензии, действующие на момент окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. В случае, если выполнение работ, являющихся предметом аукциона в электронной форме, относится к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, документом, подтверждающим возможность их выполнения участником размещения заказа, может являться выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельство о допуске к данному виду (видам) работ. [↑](#footnote-ref-2)
2. Данное требование может быть установлено заказчиком только в случае проведения аукциона на право заключить контракт на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства при условии, что начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов и более. [↑](#footnote-ref-3)